資料２

中標津町公営住宅等長寿命化計画

平成2９年11月27日（月）

中標津町都市住宅課

目　　　次

１章 はじめに	1

１ 計画の目的	1

２ 計画期間	1

３ 策定体制	2

２章 公営住宅等の状況	3

１ 中標津町の概況	3

２ 公営住宅等の供給状況	16

３ 入居世帯の特性	30

４ 関連既定計画における取組方針	35

５ 公営住宅等入居者意向の特性	39

６ 課題の整理	55

３章 長寿命化に関する基本方針	56

１ 建替えに関する基本方針	56

２ 長寿命化に関する基本方針	57

３ 管理運営に関する基本方針	58

４章 事業手法の選定	60

１ 活用手法の内容	60

２ 事業手法の選定フロー	64

３ 事業手法の判定	65

はじめに

計画の目的

中標津町では、平成19年度に町における住宅施策を総合的・体系的に推進するものとして「中標津町住生活基本計画」を策定、さらに「中標津町住生活基本計画」の公的住宅に関連する個別計画として平成2４年度に「中標津町公営住宅等長寿命化計画」を策定しました。平成29年度に中標津町住生活基本計画の計画期間が満了、中標津町公営住宅等長寿命化計画は策定後５年が経過し計画の中間時を迎えるとともに、今後、さらなる急速な高齢化の進展、人口減少社会への転換等、中標津町を取り巻く住宅事情は急速な変化が見込まれます。

中標津町は、こうした背景を踏まえ、公営住宅等長寿命化計画を策定します。

計画期間

公営住宅等長寿命化計画は、１0年間（平成30～39年度）を計画期間として策定します。なお、社会経済動向の変化に対応して、中間年次に見直すことも考えられます。

策定体制

公営住宅等長寿命化計画の策定においては、庁内オーソライズの場として「策定委員会」、庁内調整の場として「作業部会」を設置します。

図 １-1　策定体制

報告

町議会

町　長

協議

報告

町営住宅

運営委員会

連携・調整

提言

策定委員会

・庁内関係部長で構成

・北海道根室振興局

（アドバイザー）

・町内各種団体等

報告

調整

北海道

事務局

（都市住宅課）

連携・調整

関係団体

作業部会

・庁内関係課長で構成

・北海道根室振興局

（アドバイザー）

意見交換

連携・調整

参考

・町民意向調査

公営住宅等の状況

中標津町の概況

自然環境

土地利用

中標津町は、北海道の東部、根室管内の中部に位置し、町域は東西約４２km、南北約２７kmに及びます。面積は、６８４．８７㎢。北部は千島火山帯につながる丘陵地で、南側に向かって緩やかに傾斜し、平坦な根釧原野が広がっています。

図 ２-1　中標津町の位置

気候

内陸性の気候で、夏の平均気温は２０℃前後、冬の平均気温はマイナス１０℃前後。積雪は、道内でも少ない方です。

表 ２-1　年次別気象概要

|  | 年降水量 | 気温 |  |  | 平均風速 | 年間 日照時間 | 降雪量 | 最深積雪 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 |  |  |  |  |
|  | （㎜） | （℃） | （℃） | （℃） | （m/s） | （時間） | （㎝） | （㎝） |
| 平成24年 | 1,386.0 | 5.7 | 32.7 | -24.4 | 2.3 | 1,613.3 | 470 | 106 |
| 平成25年 | 1,341.0 | 5.8 | 30.6 | -23.5 | 2.3 | 1,662.9 | 374 | 95 |
| 平成26年 | 1,191.5 | 6.1 | 30.5 | -21.0 | 2.2 | 1,953.9 | 310 | 71 |
| 平成27年 | 1,494.5 | 6.7 | 32.6 | -22.5 | 2.3 | 1,761.3 | 452 | 156 |
| 平成28年 | 1,700.5 | 5.7 | 30.6 | -22.4 | 2.2 | 1,777.2 | 243 | 79 |
| 平均 | 1,422.7 | 6.0 | 31.4 | -22.8 | 2.3 | 1,753.7 | 370 | 101 |

資料：気象庁ホームページ

表 ２-2　月別気象概要（平成28年）

|  | 降水量 | 気温 |  |  | 平均風速 | 日照時間 | 降雪量 | 最深積雪 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 |  |  |  |  |
|  | （㎜） | （℃） | （℃） | （℃） | （m/s） | （時間） | （㎝） | （㎝） |
| 1月 | 28.5 | -7.0 | 1.7 | -19.8 | 1.8 | 171.4 | 95 | 36 |
| 2月 | 22.5 | -5.9 | 6.5 | -22.4 | 2.0 | 185.0 | 71 | 67 |
| 3月 | 8.0 | -1.5 | 10.5 | -19.1 | 2.1 | 216.5 | 31 | 79 |
| 4月 | 71.0 | 3.7 | 19.8 | -2.7 | 2.6 | 141.6 | 19 | 9 |
| 5月 | 66.5 | 11.3 | 30.6 | -2.2 | 2.9 | 224.1 | 0 | 3 |
| 6月 | 268.5 | 11.1 | 27.3 | 1.1 | 2.1 | 113.4 | 0 | 0 |
| 7月 | 182.0 | 16.2 | 27.0 | 8.3 | 2.1 | 82.2 | 0 | 0 |
| 8月 | 666.0 | 21.0 | 29.7 | 13.4 | 2.6 | 93.2 | 0 | 0 |
| 9月 | 217.5 | 15.6 | 27.0 | 5.2 | 1.7 | 95.2 | 0 | 0 |
| 10月 | 44.0 | 8.2 | 22.4 | -6.1 | 2.5 | 183.9 | 0 | 0 |
| 11月 | 57.0 | 0.0 | 10.7 | -15.6 | 2.1 | 138.2 | 24 | 7 |
| 12月 | 69.0 | -4.2 | 9.7 | -18.2 | 2.3 | 132.5 | 78 | 47 |
| 全年 | 1,700.5 | 5.7 | 30.6 | -22.4 | 2.2 | 1,777.2 | 318 | 79 |

資料：気象庁ホームページ

図 ２-2　年次別気温概要

資料：気象庁ホームページ

人口・世帯

人口

中標津町の人口は平成2７年国勢調査で23,774人、20年間（平成7～27年）の推移をみると、6％の増加となっています。これまで増加傾向にありましたが、平成27年は減少に転じています。

国立社会保障・人口問題研究所の将来人口では、今後は減少が続き、平成32年で23,768人、平成37年で23,367人と推計されています。

図 ２-3　中標津町の人口の推移

資料：H7～27は各年国勢調査、

H32～52は国立社会保障・人口問題研究所推計値

表 ２-3　総人口の推移の比較

|  | H7 | H12 | H17 | H22 | H27 | H27／H7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北海道 | 5,692,321 | 5,683,062 | 5,627,737 | 5,506,419 | 5,381,733 | 0.95 |
| 市部 | 4,249,121 | 4,389,368 | 4,410,600 | 4,449,360 | 4,395,172 | 1.03 |
| 郡部 | 1,443,200 | 1,293,694 | 1,217,137 | 1,057,059 | 986,561 | 0.68 |
| 根室管内 | 89,367 | 86,493 | 84,057 | 80,569 | 76,621 | 0.86 |
| 中標津町 | 22,326 | 23,179 | 23,792 | 23,982 | 23,774 | 1.06 |

資料：各年国勢調査

総世帯数

中標津町の世帯数は平成27年国勢調査で10,437世帯です。20年間（平成7～27年）の推移をみると26％の増加となっています。

図 ２-4　中標津町の世帯数の推移

資料：各年国勢調査

表 ２-4　世帯数の推移の比較

|  | H7 | H12 | H17 | H22 | H27 | H27／H7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北海道 | 2,187,000 | 2,306,419 | 2,380,251 | 2,424,317 | 2,444,810 | 1.12 |
| 市部 | 1,678,719 | 1,820,723 | 1,901,288 | 1,989,236 | 2,021,698 | 1.20 |
| 郡部 | 508,281 | 485,696 | 478,963 | 435,081 | 423,112 | 0.83 |
| 根室管内 | 30,743 | 31,547 | 32,226 | 32,255 | 32,087 | 1.04 |
| 中標津町 | 8,276 | 9,138 | 9,744 | 10,084 | 10,437 | 1.26 |

資料：各年国勢調査

年齢別人口

年齢別人口をみると、平成27年国勢調査で、年少人口（15歳未満）が3,563人（15.0％）、生産年齢人口（15～64歳）が14,625人（61.5％）、高齢人口（65歳以上）が5,491人（23.1％）となっています。

これらの割合は、全道、市部、郡部、根室管内と比較して、年少人口、生産年齢人口ともに割合が高く、高齢人口は低くなっていますが、15年間（平成12～27年）の推移をみると、年少人口、生産年齢人口ともに減少、高齢人口は増加傾向にあります。

特に、高齢人口は15年間で1.6倍以上と急速に増加しています。

図 ２-5　年齢別人口構成比の比較

資料：平成27年国勢調査

表 ２-5年齢別人口の比較

|  | 15歳未満 | 15～64歳 | 65歳以上 | 不詳 | 総人口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （年少人口） | （生産年齢人口） | （高齢人口） |  |  |
| 北海道 | 608,296 | 3,190,804 | 1,558,387 | 24,246 | 5,381,733 |
|  | 11.3% | 59.3% | 29.0% | 0.5% | 100.0% |
| 市部 | 495,348 | 2,647,395 | 1,229,242 | 23,187 | 4,395,172 |
|  | 11.3% | 60.2% | 28.0% | 0.5% | 100.0% |
| 郡部 | 112,948 | 543,409 | 329,145 | 1,059 | 986,561 |
|  | 11.4% | 55.1% | 33.4% | 0.1% | 100.0% |
| 根室管内 | 10,258 | 45,733 | 20,453 | 177 | 76,621 |
|  | 13.4% | 59.7% | 26.7% | 0.2% | 100.0% |
| 中標津町 | 3,563 | 14,625 | 5,491 | 95 | 23,774 |
|  | 15.0% | 61.5% | 23.1% | 0.4% | 100.0% |

資料：平成27年国勢調査

図 ２-6　年齢別人口構成比の推移

資料：各年国勢調査

注：本計画における構成比は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100％とはならない。

表 ２-6　年齢別人口の推移

|  | 15歳未満 | 15～64歳 | 65歳以上 | 不詳 | 総人口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （年少人口） | （生産年齢人口） | （高齢人口） |  |  |
| H12 | 3,927 | 15,935 | 3,293 | 24 | 23,179 |
|  | 16.9% | 68.7% | 14.2% | 0.1% | 100.0% |
| H17 | 3,834 | 15,951 | 4,005 | 2 | 23,792 |
|  | 16.1% | 67.0% | 16.8% | 0.0% | 100.0% |
| H22 | 3,779 | 15,558 | 4,629 | 16 | 23,982 |
|  | 15.8% | 64.9% | 19.3% | 0.1% | 100.0% |
| H27 | 3,563 | 14,625 | 5,491 | 95 | 23,774 |
|  | 15.0% | 61.5% | 23.1% | 0.4% | 100.0% |

資料：各年国勢調査

平均世帯人員

平均世帯人員は平成27年国勢調査で2.28人／世帯であり、全道と比較して世帯規模が大きく、郡部、根室管内平均と比較して小さくなっています。20年間（平成7～27年）の推移をみると、全道、市部、郡部、根室管内とともに世帯規模の縮小化が見られます。

２-7　平均世帯人員の推移の比較

資料：各年国勢調査

表 ２-7　平均世帯人員の推移の比較

|  | H7 | H12 | H17 | H22 | H27 | H27／H7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北海道 | 2.60 | 2.46 | 2.36 | 2.27 | 2.20 | 0.87 |
| 市部 | 2.53 | 2.41 | 2.32 | 2.24 | 2.17 | 0.88 |
| 郡部 | 2.84 | 2.66 | 2.54 | 2.43 | 2.33 | 0.86 |
| 根室管内 | 2.91 | 2.74 | 2.61 | 2.50 | 2.39 | 0.86 |
| 中標津町 | 2.70 | 2.54 | 2.44 | 2.38 | 2.28 | 0.88 |

資料：各年国勢調査

家族類型別世帯数

家族類型別世帯構成比をみると、平成27年国勢調査では、「単独世帯」が34.0％で最も高く、以下、「夫婦＋子世帯」が24.8％、「夫婦のみ世帯」が24.7％となっています。全道、郡部と比べると夫婦＋子世帯の割合が最も高くなっています。

15年間（平成12～27年）の推移をみると、単独世帯、夫婦のみ世帯、1人親と子世帯の割合が増加し、夫婦＋子世帯は減少となっています。

図 ２-8　家族類型別世帯数の比較

資料：平成27年国勢調査

表 ２-8　家族類型別世帯数の比較

|  | 単独世帯 | 夫婦のみ | 夫婦＋子 | 1人親と子 | その他親族 | 非親族 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北海道 | 909,106 | 583,361 | 553,149 | 227,308 | 140,277 | 23,175 | 2,436,376 |
|  | 37.3% | 23.9% | 22.7% | 9.3% | 5.8% | 1.0% | 100.0% |
| 市部 | 769,892 | 468,482 | 462,583 | 191,908 | 101,821 | 20,606 | 2,015,292 |
|  | 38.2% | 23.2% | 23.0% | 9.5% | 5.1% | 1.0% | 100.0% |
| 郡部 | 139,214 | 114,879 | 90,566 | 35,400 | 38,456 | 2,569 | 421,084 |
|  | 33.1% | 27.3% | 21.5% | 8.4% | 9.1% | 0.6% | 100.0% |
| 根室管内 | 10,432 | 7,737 | 7,206 | 2,867 | 3,526 | 243 | 32,011 |
|  | 32.6% | 24.2% | 22.5% | 9.0% | 11.0% | 0.8% | 100.0% |
| 中標津町 | 3,540 | 2,571 | 2,584 | 898 | 705 | 117 | 10,415 |
|  | 34.0% | 24.7% | 24.8% | 8.6% | 6.8% | 1.1% | 100.0% |

資料：平成27年国勢調査

図 ２-9　家族類型別世帯数の推移

資料：各年国勢調査

表 ２-9　家族類型別世帯数の推移

|  | 単独世帯 | 夫婦のみ | 夫婦＋子 | 1人親と子 | その他親族 | 非親族 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H12 | 2,681 | 2,062 | 2,806 | 593 | 939 | 37 | 9,118 |
|  | 29.4% | 22.6% | 30.8% | 6.5% | 10.3% | 0.4% | 100.0% |
| H17 | 2,956 | 2,318 | 2,750 | 737 | 882 | 92 | 9,735 |
|  | 30.4% | 23.8% | 28.2% | 7.6% | 9.1% | 0.9% | 100.0% |
| H22 | 3,166 | 2,405 | 2,742 | 839 | 808 | 116 | 10,076 |
|  | 31.4% | 23.9% | 27.2% | 8.3% | 8.0% | 1.2% | 100.0% |
| H27 | 3,540 | 2,571 | 2,584 | 898 | 705 | 117 | 10,415 |
|  | 34.0% | 24.7% | 24.8% | 8.6% | 6.8% | 1.1% | 100.0% |

資料：各年国勢調査

住宅ストック・フロー

住宅数・空き家数

中標津町の住宅数は平成25年現在で11,450戸であり、そのうち空き家は1,080戸、空家率は9.4％となっています。

空家率は、全道と比較して低いですが、経年的にみると増加傾向にあります。

空き家の内訳をみると、「賃貸用の住宅」が37.0％で、市場に流通せず、長期にわたって不在であるなどの「その他の住宅」が約6割あります。

表 ２-10　住宅数、空家率の比較

|  |  |  |  | d=b-a | e=b/a | f=c/b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a.普通世帯数 | b.住宅数 | c.空家数 | 住宅の過不足 | 住宅の過不足率 | 空家率 |
|  | （世帯） | （戸） | （戸） | （戸） | （％） | （％） |
| 北海道 | 2,355,600 | 2,746,600 | 388,200 | 391,000 | 116.6% | 14.1 |
| 中標津町 | 10,360 | 11,450 | 1,080 | 1,090 | 110.5% | 9.4 |

資料：平成25年住宅・土地統計調査

表 ２-11　中標津町の住宅数、空家率の推移

|  |  |  |  | d=b-a | e=b/a | f=c/b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a.普通世帯数 | b.住宅数 | c.空家数 | 住宅の過不足 | 住宅の過不足率 | 空家率 |
|  | （世帯） | （戸） | （戸） | （戸） | （％） | （％） |
| H15 | 9,280 | 10,150 | 880 | 870 | 109.4% | 8.7 |
| H20 | 10,210 | 11,170 | 960 | 960 | 109.4% | 8.6 |
| H25 | 10,360 | 11,450 | 1,080 | 1,090 | 110.5% | 9.4 |

資料：各年住宅・土地統計調査

表 ２-12　空き家の内訳

|  | 空家総数 | 二次的住宅 | 賃貸用の住宅 | 売却用の住宅 | その他の住宅 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北海道 | 388,200 | 12,100 | 224,300 | 12,400 | 139,500 |
|  | 100.0% | 3.1% | 57.8% | 3.2% | 35.9% |
| 中標津町 | 1,080 | 0 | 400 | 0 | 680 |
|  | 100.0% | 0.0% | 37.0% | 0.0% | 63.0% |

二次的住宅　　　　：別荘、ふだん住んでいる住宅とは別に、たまに寝泊りしている人がいる住宅

賃貸・売却用の住宅：新築・中古を問わず、賃貸・売却のために空き家になっている住宅

その他の住宅　　　：上記以外の住宅で、居住世帯が長期にわたって不在の住宅や、建替えなどのために取り壊すことになっている住宅など

資料：平成25年住宅・土地統計調査

住宅所有関係別世帯数

住宅所有関係別世帯数をみると、平成27年国勢調査では、持ち家が56.1％、公営借家が7.4％、民営借家が29.0％、給与住宅が6.7％となっています。全道と比較すると、公営借家率が高く、民営借家率は低くなっています。

15年間（平成12～27年）の推移をみると、持ち家率、民営借家率が増加傾向であり、公営借家率、給与住宅率が減少傾向となっています。

図 ２-10　住宅所有関係別世帯数構成比の比較

資料：平成27年国勢調査

表 ２-13　住宅所有関係別世帯数の比較

|  | 持ち家 | 公営・都市機構・公社の借家 | 民営借家 | 給与住宅 | 間借り | 住宅に住む 一般世帯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北海道 | 1,365,338 | 166,252 | 762,401 | 80,805 | 30,965 | 2,405,761 |
|  | 56.8% | 6.9% | 31.7% | 3.4% | 1.3% | 100.0% |
| 市部 | 1,091,366 | 114,012 | 708,629 | 54,157 | 26,353 | 1,994,517 |
|  | 54.7% | 5.7% | 35.5% | 2.7% | 1.3% | 100.0% |
| 郡部 | 273,972 | 52,240 | 53,772 | 26,648 | 4,612 | 411,244 |
|  | 66.6% | 12.7% | 13.1% | 6.5% | 1.1% | 100.0% |
| 根室管内 | 19,397 | 2,816 | 5,865 | 2,829 | 356 | 31,263 |
|  | 62.0% | 9.0% | 18.8% | 9.0% | 1.1% | 100.0% |
| 中標津町 | 5,767 | 766 | 2,983 | 687 | 86 | 10,289 |
|  | 56.1% | 7.4% | 29.0% | 6.7% | 0.8% | 100.0% |

資料：平成27年国勢調査

図 ２-11　住宅所有関係別世帯数構成比の推移

資料：各年国勢調査

表 ２-14　住宅所有関係別世帯数の推移

|  | 持ち家 | 公営借家 | 民営借家 | 給与住宅 | 間借り | 住宅に住む 一般世帯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H12 | 4,824 | 782 | 2,414 | 818 | 109 | 8,947 |
|  | 53.9% | 8.7% | 27.0% | 9.1% | 1.2% | 100.0% |
| H17 | 5,231 | 818 | 2,678 | 755 | 106 | 9,588 |
|  | 54.6% | 8.5% | 27.9% | 7.9% | 1.1% | 100.0% |
| H22 | 5,376 | 789 | 2,916 | 735 | 105 | 9,921 |
|  | 54.2% | 8.0% | 29.4% | 7.4% | 1.1% | 100.0% |
| H27 | 5,767 | 766 | 2,983 | 687 | 86 | 10,289 |
|  | 56.1% | 7.4% | 29.0% | 6.7% | 0.8% | 100.0% |

資料：各年国勢調査

新築住宅の供給状況

新築住宅の建設戸数は、直近の10年（平成19～28年度）で年平均160.9戸です。内訳をみると、持ち家が89.1戸、貸家が71.2戸となっています。

推移をみると、平成25年度に212戸と増加するも、平成26年度には159戸と減少しています。

図 ２-12　年度別新設住宅の建設状況の推移

資料：各年建築統計年報

表 ２-15　年度別新築住宅の建設状況

|  |  |  |  |  |  | （単位：戸） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合計 | 持ち家 |  |  | 貸家 | 給与住宅 |
|  |  |  | 注文 | 分譲 |  |  |
| H19年度 | 203 | 81 | 75 | 6 | 121 | 1 |
| H20年度 | 147 | 81 | 74 | 7 | 65 | 1 |
| H21年度 | 140 | 67 | 61 | 6 | 72 | 1 |
| H22年度 | 134 | 72 | 69 | 3 | 62 | 0 |
| H23年度 | 146 | 83 | 79 | 4 | 63 | 0 |
| H24年度 | 202 | 111 | 104 | 7 | 91 | 0 |
| H25年度 | 212 | 144 | 142 | 2 | 65 | 3 |
| H26年度 | 159 | 102 | 97 | 5 | 57 | 0 |
| H27年度 | 158 | 81 | 79 | 2 | 77 | 0 |
| H28年度 | 108 | 69 | 63 | 6 | 39 | 0 |
| 平均 | 160.9 | 89.1 | 84.3 | 4.8 | 71.2 | 0.6 |

資料：各年建築統計年報

公営住宅等の供給状況

公営住宅等は平成29年年度末現在、中標津町内には公営住宅等が12団地、112棟、863戸あります。事業主体別の内訳は、道営住宅が３団地、9棟、125戸（14.5％）、町営住宅が103棟、738戸（85.5％）です。町営住宅のうち10戸は特定公共賃貸住宅、その他728戸は公営住宅となっています。

表 ２-16　公営住宅等の管理状況（道営含む）

| 管理主体 | 団地名 | 種別 | 棟数 （棟） | 戸数 （戸） | 敷地面積 （㎡） | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道営 | 泉中央 | 公住 | 3 | 54 | 10,186 |  |
|  | 白樺 | 公住 | 5 | 40 | 9,827 |  |
|  | さかえ | 公住 | 1 | 31 | 3,191 |  |
|  | 小計 |  | 9 | 125 | 23,204 |  |
| 町営 | あずまグリーン | 公住 | 7 | 112 | 15,634 |  |
|  | 旭第２ | 公住 | 8 | 88 | 17,192 |  |
|  | 宮下 | 公住 | 13 | 70 | 23,770 |  |
|  | 宮下高台 | 公住 | 5 | 48 | 15,294 |  |
|  | 泉 | 公住 | 6 | 96 | 29,316 |  |
|  | 東中 | 公住 | 50 | 202 | 66,670 |  |
|  | 西町 | 公住 | 2 | 38 | 10,070 | １住棟内に公住と特公賃が混在 |
|  |  | 特公賃 | － | 10 |  |  |
|  |  | 小計 | 2 | 48 |  |  |
|  | 計根別 | 公住 | 9 | 50 | 23,532 |  |
|  | 旭ふれあい | 公住 | 3 | 24 | 5,374 |  |
|  | 小計 |  | 103 | 738 | 206,852 |  |
| 合計 |  |  | 112 | 863 | 230,055 |  |

資料：中標津町調べ（平成30年3月末現在）

表 ２-17　町営住宅の概要

| 団地名 | 種別 | 構造 | 建設年度 | 棟数 （棟） | 戸数 （戸） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| あずまグリーン | 公住 | 耐火 | H1～4 | 7 | 112 |
| 旭第２ | 公住 | 簡二、耐火 | S59,H24～27,29 | 8 | 88 |
| 宮下 | 公住 | 簡平、簡二 | S49,50,56,60 | 13 | 70 |
| 宮下高台 | 公住 | 簡二 | S61～63 | 5 | 48 |
| 泉 | 公住 | 耐火 | H7～9,11～13 | 6 | 96 |
| 東中 | 公住 | 簡平、簡二 | S51～59 | 50 | 202 |
| 西町 | 公住 | 耐火 | H15,16 | 2 | 38 |
|  | 特公賃 | 耐火 | H15,16 | － | 10 |
|  | 小計 | － | － | 2 | 48 |
| 計根別 | 公住 | 準耐平、準耐二 | H5～8,17 | 9 | 50 |
| 旭ふれあい | 公住 | 耐火 | H23 | 3 | 24 |
| 合計 |  |  |  | 103 | 738 |

資料：中標津町調べ（平成30年3月末現在）

図 ２-13　公共賃貸住宅の位置

| あずまグリーン団地 | 旭第２団地 |
| --- | --- |
| 宮下団地（簡二） | 宮下団地（簡平） |
| 宮下高台団地 | 泉団地（中耐） |
| 東中団地（簡平） | 東中団地（簡二） |
| 西町団地 | 計根別団地 |
| 旭ふれあい団地 |  |

構造、建設年度

町営住宅738戸の構造は、簡易耐火構造平屋建て住宅（簡平）が228戸（30.9％）、簡易耐火構造２階建て住宅（簡二）が104戸（14.1％）、準耐火構造平屋建て住宅（準耐平）が8戸（1.1％）、準耐火構造２階建て住宅（準耐二）が42戸（5.7％）、耐火構造住宅（耐火）が356戸（48.3％）となっています。

建設年度は、簡易耐火構造平屋建て住宅が昭和4９～60年度、簡易耐火構造２階建て住宅が昭和51～63年度、準耐火構造平屋建て住宅が平成17年度、準耐火構造二階建て住宅が平成5～8年度、耐火構造住宅が平成元～29年度です。

図 ２-14　構造別整備戸数

表 ２-18　構造別整備戸数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：戸）

|  | 合計 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 簡平 | 簡二 | 準耐平 | 準耐二 | 耐火 |
| 昭和45以前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （～1970） | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 昭和46～50 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （1971～1975） | 5.4% | 5.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 昭和51～55 | 146 | 126 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| （1976～1980） | 19.8% | 17.1% | 2.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 昭和56～60 | 98 | 62 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| （1981～1985） | 13.3% | 8.4% | 4.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 昭和61～平成2 | 112 | 0 | 48 | 0 | 0 | 64 |
| （1986～1990） | 15.2% | 0.0% | 6.5% | 0.0% | 0.0% | 8.7% |
| 平成3～7 | 88 | 0 | 0 | 0 | 34 | 54 |
| （1991～1995） | 11.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.6% | 7.3% |
| 平成8～12 | 80 | 0 | 0 | 0 | 8 | 72 |
| （1996～2000） | 10.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 9.8% |
| 平成13以降 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 166 |
| （2001～） | 23.6% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 0.0% | 22.5% |
| 計 | 738 | 228 | 104 | 8 | 42 | 356 |
|  | 100.0% | 30.9% | 14.1% | 1.1% | 5.7% | 48.3% |

資料：中標津町調べ（平成30年3月末現在）

図 ２-15　構造別整備棟数

表 ２-19　構造別整備棟数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：棟）

|  | 合計 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 簡平 | 簡二 | 準耐平 | 準耐二 | 耐火 |
| 昭和45以前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （～1970） | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 昭和46～50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （1971～1975） | 1.4% | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 昭和51～55 | 36 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| （1976～1980） | 4.8% | 4.3% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 昭和56～60 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| （1981～1985） | 2.4% | 2.0% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 昭和61～平成2 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| （1986～1990） | 1.2% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.5% |
| 平成3～7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| （1991～1995） | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 0.5% |
| 平成8～12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| （1996～2000） | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.5% |
| 平成13以降 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| （2001～） | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 1.8% |
| 計 | 103 | 57 | 12 | 2 | 7 | 25 |
|  | 14.0% | 7.7% | 1.6% | 0.3% | 0.9% | 3.3% |

資料：中標津町調べ（平成30年3月末現在）

耐用年数の経過状況

平成29年度現在、町営住宅738戸のうち、既に耐用年数を経過しているのは228戸（30.9％）です。

今後建替えや除却を行わないと、簡易耐火構造２階建て住宅が順次耐用年数を迎え、５年後の平成34年度が240戸（32.5％）、10年後の平成39年度は260戸（35.2％）と増加する見込みです。

図 ２-16　耐用年数経過状況

表 ２-20　団地別耐用年数経過状況

| 団地名 | 種別 | 管理 戸数 | 構造 | 建設年度 | 耐用年数経過戸数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | H29 | H34 | H39 |
| あずまグリーン | 公住 | 112 | 耐火 | H1～4 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 旭第２ | 公住 | 12 | 簡二 | S59 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
|  |  | 76 | 耐火 | H24～27,29 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 宮下 | 公住 | 46 | 簡平 | S49,50,60 | 46 | 46 | 46 |
|  |  |  |  |  | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
|  |  | 24 | 簡二 | S56,60 | 0 | 0 | 12 |
|  |  |  |  |  | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
| 宮下高台 | 公住 | 48 | 簡二 | S61～63 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 泉 | 公住 | 96 | 耐火 | H7～9,11～13 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 東中 | 公住 | 182 | 簡平 | S51～59 | 182 | 182 | 182 |
|  |  |  |  |  | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
|  |  | 20 | 簡二 | S51,43 | 0 | 12 | 20 |
|  |  |  |  |  | 0.0% | 60.0% | 100.0% |
| 西町 | 公住 | 38 | 耐火 | H15,16 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
|  | 特公賃 | 10 | 耐火 | H15,16 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 計根別 | 公住 | 8 | 準耐平 | H17 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
|  |  | 42 | 準耐二 | H5～8 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 旭ふれあい | 公住 | 24 | 耐火 | H23 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 合計 |  | 738 | － | － | 228 | 240 | 260 |
|  |  |  |  |  | 30.9% | 32.5% | 35.2% |

資料：中標津町調べ（平成30年3月末現在）

表 ２-21　種別構造別耐用年数経過状況

資料：中標津町調べ（平成30年3月末現在）

住戸内外の整備状況

住戸タイプ、住戸規模

住戸タイプの状況をみると、2LDK・3DKが378戸（51.2％）と最も多く、次いで3LDKが287戸（38.9％）、1LDK・2K・2DKが71戸（9.6％）となっています。

住戸専用面積の状況をみると、60㎡台（60㎡以上70㎡未満）が315戸（42.7％）と最も多く、次いで50㎡台（50㎡以上60㎡未満）203戸（27.5％）、70㎡以上145戸（19.6％）となっています。

図 ２-17　種別住戸タイプ別戸数の割合

図 ２-18　種別住戸規模別戸数の割合

表 ２-22　団地別住戸タイプ別戸数

| （単位：戸） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 団地名 | 種別 |  |  |  | 計 |  |  | 計 | 3LDK | 4LDK | 合計 |
|  |  | 1LDK | 2K | 2DK |  | 2LDK | 3DK |  |  |  |  |
| あずまグリーン | 公住 | 32 | 0 | 0 | 32 | 36 | 0 | 36 | 42 | 2 | 112 |
|  |  | 28.6% | 0.0% | 0.0% | 28.6% | 32.1% | 0.0% | 32.1% | 37.5% | 1.8% | 100.0% |
| 旭第２ | 公住 | 14 | 0 | 0 | 14 | 50 | 0 | 50 | 24 | 0 | 88 |
|  |  | 15.9% | 0.0% | 0.0% | 15.9% | 56.8% | 0.0% | 56.8% | 27.3% | 0.0% | 100.0% |
| 宮下 | 公住 | 0 | 0 | 13 | 13 | 12 | 33 | 45 | 12 | 0 | 70 |
|  |  | 0.0% | 0.0% | 18.6% | 18.6% | 17.1% | 47.1% | 64.3% | 17.1% | 0.0% | 100.0% |
| 宮下高台 | 公住 | 0 | 12 | 0 | 12 | 14 | 0 | 14 | 22 | 0 | 48 |
|  |  | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 25.0% | 29.2% | 0.0% | 29.2% | 45.8% | 0.0% | 100.0% |
| 泉 | 公住 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 51 | 0 | 96 |
|  |  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 46.9% | 0.0% | 46.9% | 53.1% | 0.0% | 100.0% |
| 東中 | 公住 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 118 | 84 | 0 | 202 |
|  |  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 58.4% | 58.4% | 41.6% | 0.0% | 100.0% |
| 西町 | 公住 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 10 | 0 | 38 |
|  |  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 73.7% | 0.0% | 73.7% | 26.3% | 0.0% | 100.0% |
|  | 特公賃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
|  |  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
| 計根別 | 公住 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 26 | 0 | 50 |
|  |  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 48.0% | 0.0% | 48.0% | 52.0% | 0.0% | 100.0% |
| 旭ふれあい | 公住 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 6 | 0 | 24 |
|  |  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 75.0% | 0.0% | 75.0% | 25.0% | 0.0% | 100.0% |
| 合計 |  | 46 | 12 | 13 | 71 | 227 | 151 | 378 | 287 | 2 | 738 |
|  |  | 6.2% | 1.6% | 1.8% | 9.6% | 30.8% | 20.5% | 51.2% | 38.9% | 0.3% | 100.0% |

資料：中標津町調べ（平成30年3月末現在）

表 ２-23　団地別住戸規模別戸数

| （単位：戸） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 団地名 | 種別 | 40㎡未満 | 40～50㎡ | 50～60㎡ | 60～70㎡ | 70㎡以上 | 合計 |
| あずまグリーン | 公住 | 0 | 32 | 0 | 36 | 44 | 112 |
|  |  | 0.0% | 28.6% | 0.0% | 32.1% | 39.3% | 100.0% |
| 旭第２ | 公住 | 0 | 14 | 38 | 24 | 12 | 88 |
|  |  | 0.0% | 15.9% | 43.2% | 27.3% | 13.6% | 100.0% |
| 宮下 | 公住 | 0 | 29 | 29 | 12 | 0 | 70 |
|  |  | 0.0% | 41.4% | 41.4% | 17.1% | 0.0% | 100.0% |
| 宮下高台 | 公住 | 0 | 0 | 26 | 22 | 0 | 48 |
|  |  | 0.0% | 0.0% | 54.2% | 45.8% | 0.0% | 100.0% |
| 泉 | 公住 | 0 | 0 | 0 | 45 | 51 | 96 |
|  |  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 46.9% | 53.1% | 100.0% |
| 東中 | 公住 | 0 | 0 | 82 | 120 | 0 | 202 |
|  |  | 0.0% | 0.0% | 40.6% | 59.4% | 0.0% | 100.0% |
| 西町 | 公住 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10 | 38 |
|  |  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 73.7% | 26.3% | 100.0% |
|  | 特公賃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
|  |  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 計根別 | 公住 | 0 | 0 | 10 | 28 | 12 | 50 |
|  |  | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 56.0% | 24.0% | 100.0% |
| 旭ふれあい | 公住 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 | 24 |
|  |  | 0.0% | 0.0% | 75.0% | 0.0% | 25.0% | 100.0% |
| 合計 |  | 0 | 75 | 203 | 315 | 145 | 738 |
|  |  | 0.0% | 10.2% | 27.5% | 42.7% | 19.6% | 100.0% |

資料：中標津町調べ（平成30年3月末現在）

住戸内設備

浴室は全ての住戸で確保されていますが、浴槽（ユニットバス）については東中団地の全戸及び宮下団地の一部で未整備であり、整備率は64.8％となっています。

３箇所給湯設備は、平成元年以降に整備された耐火構造及び計根別団地のみで整備済みであり、整備率は55.0％となっています。

玄関・便所・浴室・洗面所等の手すり設置は平成７年度以降対応しており、整備率は39.8％となっています。また、住戸内段差解消は平成15年度以降、対応しており、整備率は21.1％となっています。

図 ２-19　住戸内設備設置割合

共用部

階段室のある住棟（簡二、耐二、中耐）について、手すり設置は、計根別団地の一部を除くほぼ全ての住棟で整備済みです。

また、共用廊下のある住棟（耐火、計根別団地）について、手すり設置は、旭第２団地、西町団地、旭ふれあい団地、計根別団地の一部のみ整備済み、あずまグリーン団地、泉団地、計根別団地の一部では未整備となっています。

共用玄関の段差解消は平成15年度以降、対応しており、旭第２団地の一部、西町団地、計根別団地の簡平、旭ふれあい団地で整備済みとなっています。

３階建て以上の３団地、15棟（あずまグリーン団地、泉団地、西町団地）のうち、エレベーターが設置されているのは、西町団地２棟のみです。

表 ２-24　団地別住戸内設備の状況

| （単位：戸） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 団地名 | 種別 | 構造 | 管理 戸数 | 風呂 |  | ３箇所 給湯 | 住戸内 手すり有 | 住戸内 段差解消 | 共用部手すり |  | 共用玄関の 段差解消 | EV （3階以上） |
|  |  |  |  | 浴室有 浴槽有 | 浴室有 浴槽無 |  |  |  | 有 | 階段のみ |  |  |
| あずまグリーン | 公住 | 耐火 | 112 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 旭第２ | 公住 | 簡二 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | － |
|  |  |  |  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | － |
|  |  | 耐火 | 76 | 76 | 0 | 76 | 76 | 76 | 76 | 0 | 76 | － |
|  |  |  |  | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | － |
| 宮下 | 公住 | 簡平 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | － | － | － | － |
|  |  |  |  | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | － | － | － | － |
|  |  | 簡二 | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | － |
|  |  |  |  | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | － |
| 宮下高台 | 公住 | 簡二 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | － |
|  |  |  |  | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | － |
| 泉 | 公住 | 耐火 | 96 | 96 | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 東中 | 公住 | 簡平 | 182 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | － | － | － | － |
|  |  |  |  | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | － | － | － | － |
|  |  | 簡二 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | － | － | － | － |
|  |  |  |  | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | － | － | － | － |
| 西町 | 公住 | 耐火 | 38 | 38 | 0 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0 | 38 | 38 |
|  |  |  |  | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
|  | 特公賃 | 耐火 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 |
|  |  |  |  | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 計根別 | 公住 | 準耐平 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | － |
|  |  |  |  | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | － |
|  |  | 準耐二 | 42 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 12 | 22 | 0 | － |
|  |  |  |  | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 28.6% | 52.4% | 0.0% | － |
| 旭ふれあい | 公住 | 耐火 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 24 | － |
|  |  |  |  | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | － |
| 合計 |  | － | 738 | 478 | 260 | 406 | 294 | 156 | 168 | 314 | 156 | 48 |
|  |  |  |  | 64.8% | 35.2% | 55.0% | 39.8% | 21.1% | 22.8% | 42.5% | 21.1% | 6.5% |

資料：中標津町調べ（平成30年3月末現在）

屋外設備

児童遊園は旭ふれあい団地以外の全ての団地で整備されています。集会所はあずまグリーン団地、宮下団地、計根別団地の３団地で整備されています。

駐車場整備は、昭和61年度以降、対応しており、あずまグリーン団地、旭第２団地（耐火のみ）、宮下高台団地、泉団地、西町団地、計根別団地、旭ふれあい団地の5団地と2団地の一部で整備されています。

駐輪場整備は、平成５年度以降、対応しており、旭第２団地（耐火のみ）、泉団地（中耐のみ）、西町団地、計根別団地、旭ふれあい団地の3団地と2団地の一部で整備されています（あずまグリーンは未舗装で無料、その他は有料化）。

物置整備は、昭和59年度頃から対応しており、東中団地と宮下団地の一部を除く団地で整備されています。

あずまグリーン団地、旭第２団地（耐火のみ）、泉団地、計根別団地、旭ふれあい団地の4団地と1団地の一部では、雁木が整備され、積雪寒冷地である中標津町の公営住宅の特徴となっています。

表 ２-25　団地別屋外設備の状況

| 団地名 | 種別 | 管理戸数 | 児童遊園 | 集会所 | 駐車場※ | 駐輪場 | 物置 | 雁木 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| あずまグリーン | 公住 | 112 | ○ | ○ | △ | × | ○ | ○ |
| 旭第２ | 公住 | 88 | ○ | × | ○ （耐火のみ） | ○ （耐火のみ） | ○ | ○ （耐火のみ） |
| 宮下 | 公住 | 70 | ○ | ○ | × | × | ○ （簡二の一部のみ） | × |
| 宮下高台 | 公住 | 48 | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
| 泉 | 公住 | 96 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 東中 | 公住 | 202 | ○ | × | × | × | × | × |
| 西町 | 公住 | 38 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
|  | 特公賃 | 10 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
| 計根別 | 公住 | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 旭ふれあい | 公住 | 24 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |

※注：駐車場の○は有料化、△は未舗装で無料

資料：中標津町調べ（平成30年3月末現在）

公営住宅等の建替え実績

・平成24年度策定の「中標津町公営住宅等長寿命化計画」においては10年間（平成25～34年度）の事業プログラムが位置づけられています。

・前期５ヶ年については、建替え88戸、個別改善116戸、用途変更5戸の事業が位置づけられていました。

・前期の実績をみると、建替えについては旭第２団地が完了し、進捗率は73％となっていますが、個別改善、用途変更については、未着手で計画の見直しが必要となっています。

計画（H24年度策定公営住宅等長寿命化計画）

|  | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建替え | 22戸 旭第２ | 8戸 旭第２ | 22戸 旭第２ | 12戸 旭第２ | 24戸 泉 |
| 個別改善 |  |  | 36戸 旭第２ 宮下 | 64戸 あずまｸﾞﾘｰﾝ 宮下高台 | 16戸 あずまｸﾞﾘｰﾝ |
| 用途変更（特公賃→準特優賃） |  | 5戸 西町 |  |  |  |

実績

|  | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建替え | 22戸 旭第２ | 8戸 旭第２ | 22戸 旭第２ |  | 12戸 旭第２ |
| 個別改善 |  |  |  |  |  |
| 用途変更（特公賃→準特優賃） |  |  |  |  |  |

入居世帯の特性

入居率

平成29年7月1日現在、町営住宅726戸（平成29年度建設中の旭第２団地12戸を除く）のうち入居世帯は618世帯で入居率は85.1％です。また、政策空家を除くと管理戸数は657戸、入居率は94.1％となります。

団地別入居率の状況

| 団地名 | 種別 | a.戸数 | b.政策空家戸数 | c=a-b. 政策空家を除く戸数 | d. 入居世帯数 | e=d/a. 入居率 | f=d/c. 入居率（政策空家除く） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| あずまグリーン | 公住 | 112 | 0 | 112 | 107 | 95.5% | 95.5% |
| 旭第２ | 公住 | 76 | 0 | 76 | 74 | 97.4% | 97.4% |
| 宮下 | 公住 | 70 | 0 | 70 | 61 | 87.1% | 87.1% |
| 宮下高台 | 公住 | 48 | 0 | 48 | 48 | 100.0% | 100.0% |
| 泉 | 公住 | 96 | 0 | 96 | 93 | 96.9% | 96.9% |
| 東中 | 公住 | 202 | 69 | 133 | 133 | 65.8% | 100.0% |
| 西町 | 公住 | 38 | 0 | 38 | 36 | 94.7% | 94.7% |
|  | 特公賃 | 10 | 0 | 10 | 1 | 10.0% | 10.0% |
| 計根別 | 公住 | 50 | 0 | 50 | 41 | 82.0% | 82.0% |
| 旭ふれあい | 公住 | 24 | 0 | 24 | 24 | 100.0% | 100.0% |
| 合計 |  | 726 | 69 | 657 | 618 | 85.1% | 94.1% |

資料：中標津町調べ（平成29年7月1日）

子育て世帯

入居世帯618世帯のうち、子育て世帯（11歳以下の子どもがいる世帯）は117世帯で18.9％です。団地別にみると、子育て世帯の割合が高いのは、西町（公住）38.9％、計根別31.7％、泉22.6％となっています。

高齢世帯

入居世帯618世帯のうち、高齢世帯（65歳以上の高齢者のいる世帯）は257世帯で41.6％です。団地別にみると、高齢世帯の割合が高いのは、西町（特公賃）100％、旭ふれあい62.5％、宮下62.3％となっています。

図 ２-20　子育て世帯、高齢者がいる世帯の割合

収入超過・高額所得世帯

収入超過者は58世帯（9.4％）、高額所得者は3世帯（0.5％）であり、合計61世帯（9.9％）です。団地別にみると、収入超過者・高額所得者が多いのは東中で全体の43％が集中しています。

表 ２-26　団地別子育て世帯・高齢世帯・収入超過、高額所得者の状況

| （単位：世帯） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 団地名 | 種別 | 入居 世帯数 | 11歳以下の子どもがいる世帯 | 65歳以上高齢者がいる世帯 | 収入 超過者 | 高額 所得者 |
| あずまグリーン | 公住 | 107 | 21 | 36 | 11 | 1 |
|  |  |  | 19.6% | 33.6% | 10.3% | 0.9% |
| 旭第２ | 公住 | 74 | 14 | 33 | 2 | 0 |
|  |  |  | 18.9% | 44.6% | 2.7% | 0.0% |
| 宮下 | 公住 | 61 | 5 | 38 | 2 | 0 |
|  |  |  | 8.2% | 62.3% | 3.3% | 0.0% |
| 宮下高台 | 公住 | 48 | 8 | 22 | 5 | 1 |
|  |  |  | 16.7% | 45.8% | 10.4% | 2.1% |
| 泉 | 公住 | 93 | 21 | 37 | 9 | 0 |
|  |  |  | 22.6% | 39.8% | 9.7% | 0.0% |
| 東中 | 公住 | 133 | 18 | 51 | 26 | 1 |
|  |  |  | 13.5% | 38.3% | 19.5% | 0.8% |
| 西町 | 公住 | 36 | 14 | 9 | 1 | 0 |
|  |  |  | 38.9% | 25.0% | 2.8% | 0.0% |
|  | 特公賃 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  |  |  | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 計根別 | 公住 | 41 | 13 | 15 | 2 | 0 |
|  |  |  | 31.7% | 36.6% | 4.9% | 0.0% |
| 旭ふれあい | 公住 | 24 | 3 | 15 | 0 | 0 |
|  |  |  | 12.5% | 62.5% | 0.0% | 0.0% |
| 合計 |  | 618 | 117 | 257 | 58 | 3 |
|  |  |  | 18.9% | 41.6% | 9.4% | 0.5% |

資料：中標津町調べ（平成29年7月1日）

世帯人員別世帯数

世帯人員別世帯数は、単身世帯が最も多く235世帯（38.1％）、次いで２人世帯が176世帯（28.5％）、３人世帯が107世帯（17.3％）となっています。さらに一般世帯と高齢世帯で分けると、高齢世帯では単身世帯が59.4％を占めています。

図 ２-21　一般世帯・高齢世帯別世帯人員別世帯数構成比の比較

表 ２-27　団地別世帯人員別世帯数　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：世帯）

| 団地名 | 種別 | 区分 | 単身 世帯 | ２人 世帯 | ３人 世帯 | ４人 世帯 | ５人 以上 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| あずまグリーン | 公住 | 一般世帯 | 15 | 19 | 23 | 10 | 4 | 71 |
|  |  | 高齢世帯 | 25 | 10 | 0 | 1 | 0 | 36 |
|  |  | 小計 | 40 | 29 | 23 | 11 | 4 | 107 |
| 旭第２ | 公住 | 一般世帯 | 12 | 11 | 8 | 8 | 2 | 41 |
|  |  | 高齢世帯 | 20 | 11 | 1 | 1 | 0 | 33 |
|  |  | 小計 | 32 | 22 | 9 | 9 | 2 | 74 |
| 宮下 | 公住 | 一般世帯 | 8 | 7 | 7 | 1 | 0 | 23 |
|  |  | 高齢世帯 | 23 | 10 | 5 | 0 | 0 | 38 |
|  |  | 小計 | 31 | 17 | 12 | 1 | 0 | 61 |
| 宮下高台 | 公住 | 一般世帯 | 7 | 7 | 8 | 4 | 0 | 26 |
|  |  | 高齢世帯 | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 22 |
|  |  | 小計 | 22 | 11 | 10 | 5 | 0 | 48 |
| 泉 | 公住 | 一般世帯 | 9 | 18 | 12 | 12 | 5 | 56 |
|  |  | 高齢世帯 | 20 | 14 | 2 | 1 | 0 | 37 |
|  |  | 小計 | 29 | 32 | 14 | 13 | 5 | 93 |
| 西町 | 公住 | 一般世帯 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 27 |
|  |  | 高齢世帯 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
|  |  | 小計 | 12 | 9 | 7 | 4 | 4 | 36 |
|  | 特公賃 | 一般世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 高齢世帯 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | 小計 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 東中 | 公住 | 一般世帯 | 18 | 22 | 14 | 23 | 5 | 82 |
|  |  | 高齢世帯 | 24 | 22 | 3 | 0 | 2 | 51 |
|  |  | 小計 | 42 | 44 | 17 | 23 | 7 | 133 |
| 計根別 | 公住 | 一般世帯 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 26 |
|  |  | 高齢世帯 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 15 |
|  |  | 小計 | 12 | 9 | 11 | 4 | 5 | 41 |
| 旭ふれあい | 公住 | 一般世帯 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 |
|  |  | 高齢世帯 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 |
|  |  | 小計 | 15 | 3 | 4 | 0 | 2 | 24 |
| 合計 |  | 一般世帯 | 83 | 96 | 89 | 66 | 27 | 361 |
|  |  | 高齢世帯 | 152 | 80 | 18 | 4 | 2 | 256 |
|  |  | 小計 | 235 | 176 | 107 | 70 | 29 | 617 |

資料：中標津町調べ（平成29年7月1日）

表 ２-28　団地別世帯人員別世帯割合

| 団地名 | 種別 | 区分 | 単身 世帯 | ２人 世帯 | ３人 世帯 | ４人 世帯 | ５人 以上 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| あずまグリーン | 公住 | 一般世帯 | 14.0% | 17.8% | 21.5% | 9.3% | 3.7% | 66.4% |
|  |  | 高齢世帯 | 23.4% | 9.3% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | 33.6% |
|  |  | 小計 | 37.4% | 27.1% | 21.5% | 10.3% | 3.7% | 100.0% |
| 旭第２ | 公住 | 一般世帯 | 16.2% | 14.9% | 10.8% | 10.8% | 2.7% | 55.4% |
|  |  | 高齢世帯 | 27.0% | 14.9% | 1.4% | 1.4% | 0.0% | 44.6% |
|  |  | 小計 | 43.2% | 29.7% | 12.2% | 12.2% | 2.7% | 100.0% |
| 宮下 | 公住 | 一般世帯 | 13.1% | 11.5% | 11.5% | 1.6% | 0.0% | 37.7% |
|  |  | 高齢世帯 | 37.7% | 16.4% | 8.2% | 0.0% | 0.0% | 62.3% |
|  |  | 小計 | 50.8% | 27.9% | 19.7% | 1.6% | 0.0% | 100.0% |
| 宮下高台 | 公住 | 一般世帯 | 14.6% | 14.6% | 16.7% | 8.3% | 0.0% | 54.2% |
|  |  | 高齢世帯 | 31.3% | 8.3% | 4.2% | 2.1% | 0.0% | 45.8% |
|  |  | 小計 | 45.8% | 22.9% | 20.8% | 10.4% | 0.0% | 100.0% |
| 泉 | 公住 | 一般世帯 | 9.7% | 19.4% | 12.9% | 12.9% | 5.4% | 60.2% |
|  |  | 高齢世帯 | 21.5% | 15.1% | 2.2% | 1.1% | 0.0% | 39.8% |
|  |  | 小計 | 31.2% | 34.4% | 15.1% | 14.0% | 5.4% | 100.0% |
| 西町 | 公住 | 一般世帯 | 13.9% | 22.2% | 16.7% | 11.1% | 11.1% | 75.0% |
|  |  | 高齢世帯 | 19.4% | 2.8% | 2.8% | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
|  |  | 小計 | 33.3% | 25.0% | 19.4% | 11.1% | 11.1% | 100.0% |
|  | 特公賃 | 一般世帯 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
|  |  | 高齢世帯 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
|  |  | 小計 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 東中 | 公住 | 一般世帯 | 13.5% | 16.5% | 10.5% | 17.3% | 3.8% | 61.7% |
|  |  | 高齢世帯 | 18.0% | 16.5% | 2.3% | 0.0% | 1.5% | 38.3% |
|  |  | 小計 | 31.6% | 33.1% | 12.8% | 17.3% | 5.3% | 100.0% |
| 計根別 | 公住 | 一般世帯 | 12.2% | 9.8% | 19.5% | 9.8% | 12.2% | 63.4% |
|  |  | 高齢世帯 | 17.1% | 12.2% | 7.3% | 0.0% | 0.0% | 36.6% |
|  |  | 小計 | 29.3% | 22.0% | 26.8% | 9.8% | 12.2% | 100.0% |
| 旭ふれあい | 公住 | 一般世帯 | 16.7% | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 8.3% | 37.5% |
|  |  | 高齢世帯 | 45.8% | 12.5% | 4.2% | 0.0% | 0.0% | 62.5% |
|  |  | 小計 | 62.5% | 12.5% | 16.7% | 0.0% | 8.3% | 100.0% |
| 合計 |  | 一般世帯 | 13.5% | 15.6% | 14.4% | 10.7% | 4.4% | 58.5% |
|  |  | 高齢世帯 | 24.6% | 13.0% | 2.9% | 0.6% | 0.3% | 41.5% |
|  |  | 小計 | 38.1% | 28.5% | 17.3% | 11.3% | 4.7% | 100.0% |

資料：中標津町調べ（平成29年7月1日）

募集・応募の状況

公営住宅入居者の募集は、平成28年度において３回行っており、３回合計14戸の募集に対し、83世帯が応募しており平均倍率は5.9倍となっています。

また、実際に入居した世帯に対する応募者の倍率は6.4倍となっています。

表 ２-29　募集・応募の状況（平成28年度）

| 回 | 団地名 | 型別 | 募集戸数 | 応募世帯数 | 倍率 | 入居戸数 | 倍率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | あずまグリーン | 1LDK | 1 | 8 | 8.0 | 1 | 8.0 |
|  |  | 2LDK | 1 | 1 | 1.0 | 0 | － |
|  | 宮下高台 | 3LDK | 1 | 6 | 6.0 | 1 | 6.0 |
|  | 旭第２ | 3LDK | 1 | 19 | 19.0 | 1 | 19.0 |
|  | 小計 |  | 4 | 34 | 8.5 | 3 | 11.3 |
| ２ | あずまグリーン | 1LDK | 1 | 10 | 10.0 | 1 | 10.0 |
|  |  | 2LDK | 3 | 12 | 4.0 | 3 | 4.0 |
|  | 泉 | 3LDK | 1 | 5 | 5.0 | 1 | 5.0 |
|  | 宮下 | 2LDK | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 |
|  | 宮下高台 | 2K | 1 | 3 | 3.0 | 1 | 3.0 |
|  | 小計 |  | 7 | 31 | 4.4 | 7 | 4.4 |
| ３ | 泉 | 2LDK | 1 | 6 | 6.0 | 1 | 6.0 |
|  |  | 3LDK | 2 | 12 | 6.0 | 2 | 6.0 |
|  | 小計 |  | 3 | 18 | 6.0 | 3 | 6.0 |
| 合計 |  |  | 14 | 83 | 5.9 | 13 | 6.4 |

資料：中標津町調べ

関連既定計画における取組方針

第６期中標津町総合発展計画　後期基本計画

| 計画期間 | 平成28年度～平成32年度 |
| --- | --- |
| 策定目的 | 地方分権から地域主権が叫ばれる中、内外の動向に的確に対応し、町民と行政が協働して新しいまちを築いていくため、今後のまちづくりの方向性とその実現のための基本目標を示す、新たな指針として第６期中標津町総合発展計画を策定。 |
| 理念、まちの将来像 | <基本理念> １．「自然と暮らし」が調和した、笑顔あふれるまちづくり ２．「中標津らしさ」を創造する、誇れるまちづくり ３．「連携と協働」でつくる、希望あふれるまちづくり <まちの将来像> 「空とみどりの交流拠点・中標津」 ～あつまるまち つながるまち ひろがるまち～ |
| 住宅関連個別施策 | <安心して暮らせる環境づくり> ①福祉サービスの充実、高齢者に配慮した公営住宅や民間賃貸住宅の推進など、高齢者の自立支援を図ります。 ②地域福祉ネットワーク、災害時における高齢者支援、見守り体制の推進など、安心して暮らせる環境づくりを推進します。 <林業・林産業の活性化> ①施業の近代化など、林業生産体制の充実を図ります。 ②人工林などの優良カラマツ材や間伐材の住宅や公共施設など（地材地消）への利用など、他用途への利用拡大を促進します。 <優良カラマツ材のブランド化を図るための利用促進> ①優良カラマツ材が価値ある材として市場流通するためのブランド化への取り組みを支援します。 ②地元生産物を地元製材業者により加工し、地元建築業者により住宅を建てるなど、一般建築材への利用促進に取り組み、木材産業の活性化や需用拡大を図ります。 <公営住宅の整備・維持管理の推進> ①老朽化した公営住宅の整備・改善・維持保全を推進します。 ②公営住宅の機能維持に必要な修繕及び、法定更新を適切な時期に行います。 <住環境の形成> ①各関係機関との連携を図り、違反建築物の防止や建築技術指導を行い、良好な住環境の形成を図ります。 <建築物の耐震化> ①建築物の耐震化をさらに促進させるために、国や道の動向などに応じて、中標津町耐震改修促進計画の必要な見直しを行います。 ②既存住宅の耐震改修の促進を図るための補助制度の周知に努めるとともに、活用促進に向けた補助制度の充実を図ります。 ③公共施設の計画的な耐震化を推進します。特に防災拠点となる公共施設の耐震化については、計画的かつ効果的な実施に努めます。 |

中標津町人口ビジョン

| 対象期間 | 平成72年 |
| --- | --- |
| 将来人口 | 平成52年：22,607人 平成72年：20,017人 （合計特殊出生率を平成42年までに1.9まで上昇させ、以降合計特殊出生率1.9を維持すると仮定。平成28年から20代の男女１年あたり12人増えると仮定） |
| 目指すべきまちの姿 | 本町の総人口は、社人研の将来人口推計では2060年(平成72年)に17,625人となりますが、合計特殊出生率の向上による1,565人の減少抑制（自然減少抑制）、転出超過対策による827人の減少抑制（社会減少抑制）を図ることによって、年齢3区分の割合を改善しながら、全体で社人研将来人口推計から2,392人の人口減少を抑制し、総人口20,017人の確保を目指します。 |

中標津町まち・ひと・しごと創生総合戦略～あつまる　つながる　ひろがるまち～

| 計画期間 | 平成27年度～平成31年度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目的 | 自然増・社会増どちらか一方を推し進めるのではなく、両方のバランスをとりながら幅広い視点で施策を推し進めることが必要となります。 本町において人口減少に歯止めをかけていくために、若い世代を中心に自己実現ができる魅力ある雇用の場の創出と観光関連産業の活性化、地場産業の支援などが重要と捉え、以下のような基本的方向で、今後の人口減少対策に取り組んでいきます。 （１）自己実現ができる魅力ある雇用の場の創出 （２）結婚、出産、子育ての切れ目ない支援 （３）観光関連産業の活性化による交流人口の拡大 |  |  |  |  |
| 目標 | 基本目標１ 力みなぎる産業と雇用の場をつくる 基本目標２ 結婚し子どもを産み育てたいという希望をかなえる 基本目標３ 中標津町の魅力で人を呼び込み・呼び戻す 基本目標４ 住み続けたいと思える生活環境を整える |  |  |  |  |
| 住宅関連施策 | ＜移住の推進＞ 移住体験や北海道移住促進協議会などの実施する取り組みへの参加や、既存のふるさと会との連携により、本町への人の呼び込みに係る活動を行います。 |  |  |  |  |
|  |  | 具体的施策イメージ | 基準値 （現況） | 重要業績評価指標 （KPI） |  |
|  |  | ■移住体験「お試し暮らし」などの推進 ■友好都市・ふるさと会との交流の深化 ■地域おこし協力隊の受け入れ など | ・お試し暮らし参加者 年間75人 ・ふるさと会々員数 666人 ・地域おこし協力隊着任数 2人 | ・お試し暮らし参加者 年間79人 ・ふるさと会々員数 750 人 ・地域おこし協力隊退任後の定住数 2人 |  |

中標津町都市計画マスタープラン

| 目標年度 | 平成13～32年度（平成23～32年度を後期計画期間） |
| --- | --- |
| 位置づけと役割 | 「中標津町の都市計画に関する基本的な方針（都市計画法第18 条の2）」として策定します。中標津町の「暮らしやすいまちづくりのための設計図」として、町の創意工夫により定めます。 |
| 将来都市像、目標 | ■将来都市像…『環境首都 なかしべつ』 ■都市づくりの基本目標 目標① 自然環境と歴史環境を大切にした超長期的な都市の骨格づくり 目標② 交流・共生・自律をテーマとした長期的な都市の構造づくり 目標③ 生活実感に基づいた施策を展開する中期的な都市の整備推進 |
| 住宅関連施策 | 総合計画連動構想の目標と内容 【まちなか住宅の整備促進】 まちなかに一定の居住人口を保持し、人の住まうコミュニティとしての機能を果たしていける中心市街地の形成を目指し、まちなかへの公営住宅整備を推進するとともに、職住一体の店舗やまちなか居住ニーズに対応した民間賃貸住宅など民間活力によるまちなか住宅の整備を誘導します。 【コレクティブ型公営住宅の整備検討】 お年寄りと子どもの触れ合い、兄弟、姉妹のような子どもたち同士の絆、親子ともどもの団らんなど、入居する様々な世代が一つの家族のようにふれ合い助け合いながら共同生活を送ることのできるコレクティブ型の公営住宅の整備を検討します。 【都市間交流、お試し暮らしの充実】 田舎でありながら都市的な生活を送ることのできる農村と都市とが共生した中標津らしい環境の魅力を発信し、中標津町への移住や定住を促進するため、川崎市をはじめとした都市間交流の充実を図るとともに、移住体験「お試し暮らし」における人的交流の充実を図ります。 【まちなか居住の誘導】 中心市街地の利便性を享受し、安全・快適に歩いて暮らせるまちなかづくりに向けて、高齢期でのまちなか居住を希望する層、利便性の高い暮らしを望む層、まちなかで新たなビジネスチャンスを求めている層など、まちなか居住の潜在的なニーズに対応した住宅供給の促進とまちなか居住の誘導を図ります。 |

中標津町公共施設等総合管理計画

| 計画期間 | 平成28年度～平成38年度 |
| --- | --- |
| 計画の 目的 | 公共施設等の全体像を明らかにし、様々な社会情勢を踏まえ、長期的な視点を持って、公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進することを目的に策定。 |
| 住宅関連施策 | 公共施設（建築物）の管理に関する基本方針 ＜公営住宅＞ 「中標津町公営住宅等長寿命化計画」に基づき、老朽化が進行しつつある公営住宅等の更新や改善を効果的かつ効率的に進め、ストックの有効活用を図り、長寿命化によるライフサイクルコストの縮減を図ります。 |

中標津町高齢者福祉計画、第６期介護保険事業計画

| 計画期間 | 平成27～29年度 |
| --- | --- |
| 趣旨 | 高齢者が住みなれた地域で、いつまでも安心して暮らし続けられる地域社会に実現を目指し、これまでの成果や課題、新たな国の動向を踏まえ、中標津らしい地域包括ケアシステムの構築を目指します。 |
| 基本理念、基本方向 | ＜基本理念＞ 高齢者が生きがいを感じ、ともに支え合い、安心して暮らせるまちづくり ＜施策の基本方向＞ （１）安心して暮らせる環境づくり （２）高齢者の生きがいと健康づくり （３）多様な暮らしを支えあうまちづくり |
| 住宅関連施策 | ２）高齢者に配慮した住まいの確保 ①養護老人ホーム 養護老人ホームは、基本的に自立できる高齢者が入所することとなりますが、加齢により日常生活生活動作（ADL）が低下したり認知症が進むなどの場合には介護保険を利用して入所を続けられます。また、病気などにより日常生活で医療行為が必要となった場合には対応できないため退所を余儀なくされることもあり、入所先の確保は容易ではない状況があります。低所得であったり、居住環境が劣悪な高齢者の養護については適切に措置していきます。 ②軽費老人ホーム 利用者が少ないことから、計画期間内の整備予定はありません。今後は需要動向を見定めながら、民間事業者の参入を進めます。 ③高齢者向け公営住宅 高齢者が自立した生活を営めるよう、ユニバーサルデザインを利用した旭第２団地４棟42戸が完成し、今後も老朽化した公営住宅の建替えが順調に計画され、子供から高齢者まで、できるだけ多くの人を対象に身体状況や家族構成の変化などに対応できるよう暮らしやすい公営住宅の整備を進めています。 しかし、老朽化した公営住宅の建替えのため、入居替えとなり、新たに提供できる戸数が限られ入居が難しい状況となっています。今後も老朽化した公営住宅の建替え計画を進めていきます。 ④住宅改修の相談と支援 住宅改修に関する相談や情報提供のほか、住宅改修費の支給の申請に係る必要な理由が分かる書類の作成及び介護支援専門員等が作成した場合の経費の助成を行っています。また、介護認定を受けて住宅改修のみを希望する要介護者には、居宅介護支援事業所の負担を軽減するため、地域包括支援センターで関わっていくようにしています。 |

公営住宅等入居者意向の特性

調査概要

調査の目的

町営住宅入居者向けアンケート調査は、現在住んでいる住宅の評価、改善要望を把握し、町営住宅長寿命化計画策定の参考とすることを目的としています。

調査概要

・調査時点　　　：平成29年6月１日現在

・調査期間　　　：平成29年6月23日～7月10日

・配布・回収方法：配布・回収ともに郵送

・調査対象　　　：町営住宅に入居する全世帯（619世帯）

回収状況

調査票の回収数は277票であり、回収率は44.7％です。

表 ２-30　団地別回収率

| アンケート種類 | 団地名 | 発送数 | 回収数 | 回収率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般 | あずまグリーン | 105 | 35 | 33.3% |
|  | 旭第２ | 74 | 36 | 48.6% |
|  | 宮下 | 60 | 24 | 40.0% |
|  | 宮下高台 | 48 | 20 | 41.7% |
|  | 泉 | 93 | 37 | 39.8% |
|  | 西町 | 37 | 16 | 43.2% |
|  | 計根別 | 42 | 23 | 54.8% |
|  | 旭ふれあい | 24 | 12 | 50.0% |
| 建替え | 東中 | 136 | 74 | 54.4% |
| 合計 |  | 619 | 277 | 44.7% |

質問項目

質問内容は以下のとおりです。

表 ２-31　質問項目と期待する効果

| 大項目 | 質問項目 | 期待する成果等 |
| --- | --- | --- |
| 質問１）回答者（世帯）の世帯属性・居住履歴 | ・世帯全員の状況（年齢・身体の状況・就業の有無・就業場所） ・以前の居住地域 ・以前の住宅の種類 ・居住開始年 | ・意向の満足度等の解析に当たり、住宅の種類別、居住年別等のクロス集計等を可能とする ・入居世帯と入居している住宅の性能のマッチングの状況を把握する（例えば、世帯人員と住戸タイプの関係、高齢世帯の入居階など） |
| 質問２）居住する住宅の部位別の満足・不満状況 | ・住宅の満足度（全体） ・住宅の満足度（部位別） ・周辺環境の満足度（全体） ・周辺環境の満足度（部位別） | ・住宅、周辺環境の４段階評価（満足、まあ満足、やや不満、非常に不満）をしてもらい、地区別・部位別等で満足度の高い地区（項目）、低い地区（項目）を把握する。 ・成果目標の設定等に活用する。 |
| 質問３）居住する住宅の部位別の改善要望 （一般用のみ） | ・住宅の改善箇所、改善内容 ・周辺環境の改善箇所、改善内容 ・庭や家庭菜園等の整備希望 ・団地内の緑化管理 | ・住宅、周辺環境の改善箇所や改善内容を書いてもらい、地区別・部位別等で改善箇所の多い地区（項目）、少ない地区（項目）を把握する。 ・成果目標の設定等に活用する。 |
| 質問４）住み替え意向 （建替対象用は質問３） | ・住み替え意向、住み替え先 ・住み替え希望の住宅の種類 | ・住み替え意向や住み替え希望の住宅を把握し、今後の住宅の種類別の施策検討の参考資料とする。 |
| 質問４）団地内の緑化 （建替対象用のみ） | ・庭や家庭菜園等の整備希望 ・団地内の緑化管理 | ・団地内の緑化の必要性や管理方針の参考資料とする。 |
| 質問５）自動車等の保有状況 | ・自動車の保有状況 ・自転車の保有状況 ・車椅子の使用状況 | ・今後の駐車場、駐輪場の整備水準設定の参考とする。 ・今後の公営住宅建替等に当たり、車椅子対応住戸の整備検討の参考とする。 |
| 質問６）共同生活への貢献 | ・団地内の生活で貢献できること | ・今後の団地の維持管理方針の参考とする |
| 質問７）自由意見 | ・自由記入 | ・今後の改善事業、修繕事業の参考とする。 |

回答者属性

家族人数

回答世帯の家族人数は、「１人」が37.2％で最も高く、以下、「２人」が31.4％、「３人」が17.7％です。２人以下の小規模世帯は約７割を占めています。

団地別にみると、「１人」の割合が高いのは、高い順に「旭ふれあい」66.7％、「宮下」54.2％、「旭第２」50.0％となっています。

図 ２-22　家族人数

世帯主の年齢

世帯主の年齢は、「70歳以上」が37.7％で最も高く、以下、「30歳代」及び「50歳代」13.9％、「40歳代」11.9％、「65～69歳」が11.1％です。「65歳以上」の割合は48.8％と約５割を占めています。

団地別にみると、65歳以上の高齢者の比率が高いのは、高い順に、「宮下」66.7％、「東中」54.7％、「計根別」52.4％となっています。

図 ２-23　世帯主の年齢

現在の住まいや住環境に関する満足度

住宅の総合的な満足度

現在の住宅の総合的な満足度は、「満足」及び「ほぼ満足」（以下、「満足傾向」という。）が69.1％であり、内訳は「満足」が20.7％、「ほぼ満足」が48.4％です。一方で「やや不満」及び「不満」（以下、「不満傾向」という。）は30.9％であり、満足傾向が不満傾向を大きく上回っています。

団地別にみると、満足傾向は高い順に「泉」93.9％、「旭ふれあい」83.3％、「西町」81.3％、「計根別」78.9％となっています。逆に満足傾向の割合が低いのは「東中」52.3％、「宮下」57.2％、「あずまグリーン」57.6％となっています。

図 ２-24　住宅の総合的な満足度

現在の住宅に関する11項目の満足度を比較すると、「除雪のしやすさ・対策」及び「断熱性・気密性（暖かさ）」以外は満足傾向が不満傾向を上回っています。

住宅の総合的な満足度に比べ、満足傾向が高い項目は4項目で、高い順に、「住宅の広さ」が87.3％、「部屋数」が85.5％、「便所の広さ・設備」が75.7％、「押し入れなどの広さ・数」が71.8％となっています。

一方で満足傾向が低い項目は、低い順に「除雪のしやすさ・対策」が42.3％、「断熱性・気密性（暖かさ）」が48.6％、「風呂の広さ・設備」が60.9％、「台所の広さ・設備」が61.4％となっています。

図 ２-25　住宅の具体的な満足度

周辺環境の総合的な満足度

周辺環境の総合的な満足度は、満足傾向が81.4％であり、内訳は「満足」が23.3％、「ほぼ満足」が58.1％です。一方で不満傾向は18.6％であり、満足傾向が不満傾向を大きく上回っています。

図 ２-26　周辺環境に関する総合的な満足度

住宅周辺の環境に関する8項目の満足度を比較すると、「除雪対策など」以外で満足傾向が不満傾向を上回っています。

周辺環境の総合的な満足度に比べ、満足傾向の割合が高いのは「通勤・通学などの利便性」の１項目のみとなっています。

一方で満足傾向が低い項目は、低い順に「除雪対策」が42.8％、「駐車場の整備」が64.6％、「ごみ置き場の整備など」が69.7％となっています。

図 ２-27　周辺環境に関する具体的な満足度

住宅や周辺環境の改善要望

住戸内の改善要望（複数回答）

住戸内の改善要望（複数回答）は、「台所」が32.2％で最も高く、以下、「浴室」が30.8％、「断熱性」が26.7％、「給湯設備」が19.9％です。

図 ２-28　住戸内の改善要望

周辺環境の改善要望

周辺環境の改善要望（複数回答）は、「駐車場」が24.1％で最も高く、以下、「ごみ置き場」が14.8％です。

図 ２-29　周辺環境の改善要望

団地内の庭や菜園の整備

団地内の庭や菜園の整備の要望は、「庭や菜園は必要ない」が44.2％で最も高く、以下、「専用庭」が18.2％、「住棟前の花壇」が17.1％、「家庭菜園」が13.3％です。

図 ２-30　団地内の庭や菜園の整備の要望

団地全体の緑化について

団地全体の緑化は、「緑地はほしいが管理の手間がかからないものにしてほしい」が56.6％で最も高く、以下、「団地の緑化は必要ない」が28.3％です。

図 ２-31　団地全体の緑化

住宅の住み替え意向

現在の住宅からの住み替え意向（東中団地を除く）

現在の住宅からの住み替え意向については、「今の住宅に住み続けたい」が62.3％、「今の住宅から住み替えたい」が18.3％、「わからない」が19.4％です。

団地別にみると、「今の住宅に住み続けたい」は、「旭第２」が73.5％で最も高く、以下、「泉」が70.6％、「旭ふれあい」が70.0％で、「宮下高台」45.0％及び「宮下」47.8％は５割を切ります。

図 ２-32　現在の住宅からの住み替え意向

団地の建替え後の新しい住宅への入居希望（東中団地のみ）

東中団地における建替え後の新しい住宅への入居希望については、「現在の場所で建て替えた新しい住宅への入居を希望」が49.3％と最も多く、次いで、「建替えはせず、できるだけ今と同じ家賃で現在の住宅に住み続けたい」が22.4％、「他の町営住宅への引っ越したい」が20.9％です。

図 ２-33　団地の建替え後の新しい住宅への入居希望

自動車や自転車、車いすの保有状況

自動車の保有状況

自動車保有状況は、「持っている」が75.2％です。保有する世帯の保有台数は「１台」が51.5％、「２台以上」が22.5％であり、回答世帯全体の平均保有台数は0.98台／世帯となっています。

団地別にみると、平均保有台数は「東中」が1.25台／世帯で最も高く、「あずまグリーン」が0.64台／世帯で最も低くなっています。

図 ２-34　自動車保有状況

自転車の保有状況

自転車保有状況は、「持っている」が48.5％です。保有する世帯の保有台数は「１台」が29.4％、「２台以上」が19.1％であり、回答世帯全体の平均保有台数は0.74台／世帯となっています。

図 ２-35　自転車保有状況

車いすの使用状況

車椅子使用状況は、「使用している」が8世帯3.2％、「できれば使用したい」が10世帯4.0％であり、あわせて18世帯7.2％となっています。

図 ２-36　車椅子使用状況

団地内の生活で貢献できること

団地内の生活で貢献できることは、「住棟共用部分（階段や廊下）の清掃」が54.2％と最も高く、次いで「駐車場や住戸前等の除雪作業」が50.2％、「団地敷地内の草刈りや清掃」が35.7％、「一人暮らし高齢者への声かけ」が31.4％です。

図 ２-37　団地内の生活で貢献できること

課題の整理

適正な管理戸数、地域バランスの設定

人口が減少していることから、真に公営住宅等を必要とする世帯の需要を把握し、適切な管理戸数を設定する必要があります。

耐用年数を経過するストックの解消

10年後には耐用年数を経過するストックが260戸となり、計画的な更新プログラムを検討する必要があります。特に最も古い東中団地について整備位置を含め早急に検討する必要があります。

長期的に活用するストック（準耐火構造、耐火構造）の適切な維持管理

準耐火構造（耐用年数45年）及び耐火構造住宅（耐用年数70年）の多くは平成5年度以降に整備しており、耐用年数が十分に残されています。これらの住宅については、計画的に改善を実施するなど長寿命化への対応を進めていく必要があります。

高齢者対策、子育て支援対策

町営住宅等入居世帯のうち４割以上が65歳以上の高齢者のいる世帯となっています。一方で子育て世帯は２割程度となっています。さらなる少子高齢化を見据え、高齢者、子育て世帯等が安心して暮らせる環境整備が必要です。

長寿命化に関する基本方針

建替えに関する基本方針

老朽住宅の計画的な更新

中標津町は、平成29年度現在、738戸の町営住宅を管理しています（道営を入れると863戸）。平成29年度の段階で228戸（30.9％）が既に耐用年数を経過しています。本計画では、平成39年度の管理戸数を概ね810世帯（道営を含む）と設定しています。この目標管理戸数を目指し、計画的な建替、改善、維持管理を実施していくこととします。また、公営住宅全体の質の向上を図るため、バリアフリー化はもちろん、ユニバーサルデザイン化、地場産材の活用等に取り組んでいきます。

建替えにおける民活方式導入の検討

本町は、今後、町営住宅の老朽住宅の計画的な建替、改善を進めていきますが、事業実施に当たっては、効率的に進めるため、これまでの直接建設方式のみならず、買取・借上方式、ＰＦＩ型借上方式等、民活型手法の導入について検討します。

そのため、民間事業者にアンケートやヒアリングを実施し意向を把握するともに、事業収支シミュレーション等を実施するなど、導入の可能性の調査を進めます。

表 ３-1　直接供給及び民活型の助成制度の概要

| 整備方式 | 建設費等 補 助 | 家賃の低廉化に要する費用に対する助成 家賃対策助成 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 助成額 | 交付税 |
| 直接供給方式 | 公共に対して公営住宅建設費の概ね45％ | 助成額 ＝ （近傍同種家賃－入居者負担基準額）×補助対象月数×概ね45％ ※借上月割額が近傍同種の家賃の額を下回る場合は、上記の額から（近傍同種の住宅の家賃の額－借上月割額）×補助対象月数を控除した額 | 土地を購入：20年間 公有地を活用：10年間 |
| 買取方式 |  |  |  |
| 借上方式 | 民間事業者に対して共同施設整備費等の2/3 （うち国概ね45％） |  | 借上期間に応じて交付される（上限20年間） |
| PFI型借上方式 | 民間事業者に対して公営住宅建設費の概ね45％ （公共経由） | 助成額 ＝ （近傍同種家賃－入居者負担基準額）×補助対象月数×概ね45％ | 10年間 ※土地の所有権等を新たに取得しない場合。土地の所有権等を新たに取得する場合は20年 |

ユニバーサルデザイン化の促進

高齢者が自立した生活を営めるよう、あずまグリーン団地、宮下団地を合わせて34戸の高齢者向け住宅が確保され、また、建替えられた泉団地、西町団地においては、緊急時の通報設備やバリアフリー化により高齢者にも対応したものとなっています。

北海道では、平成17年１月に｢ユニバーサルデザインの視点に立った公営住宅整備の手引き｣を策定しており、ユニバーサルデザインの普及に取り組んでいます。本町においても、北海道の手引きを参酌し、町営住宅旭ふれあい団地、旭第２団地はこれに基づく整備を行っています。

また、現在、西町団地、あずまグリーン団地において、車いす対応住戸を供給、旭ふれあい団地、旭第２団地においては、車いす使用者も生活しやすいユニバーサルデザインを採用した住宅を整備しています。

今後の町営住宅の建替に当たっても、ユニバーサルデザインを採用した住宅の整備を促進します。

長寿命化に関する基本方針

ストックの状態の把握・修繕の実施・データ管理に関する方針

定期点検及び日常点検の実施

現在、公営住宅等の点検については、建築基準法に基づく法定点検のみとなっています。しかしながら、今後は法定点検外である住棟も含めて、定期点検の実施を行います。

また、定期点検のほかに目視により容易に確認することが可能な部位については、必要に応じて日常点検の実施を行います。

日常点検における点検項目については、「公営住宅等日常点検マニュアル（国土交通省住宅局住宅総合整備課　平成28年8月）」を参考に実施することとします。

点検結果等に基づく修繕の実施

公営住宅等を長期にわたって良好に維持管理していくために、点検の結果、修繕周期、入居者の要望等の実態を踏まえ、予防保全的な観点から、建物の内外装・設備等の計画修繕を効果的・効率的に実施します。

経年劣化に応じた適時適切な修繕を確実に実行するため、修繕周期に応じた将来見込まれる修繕工事の内容・修繕時期・費用等をあらかじめ想定することが重要です。そのため今後、30年以上の長期的な計画期間である長期修繕計画の策定を検討します。

点検結果や実施した修繕内容のデータ管理

点検結果や修繕等の内容については、データベース等に記録し、公営住宅等の効果的・効率的な修繕・維持管理に役立てていくとともに、次回の点検では、これらの記録を活用するというサイクルを構築します。

改善事業の実施による長寿命化及びライフサイクルコストの縮減に関する方針

公営住宅等ストックの長寿命化を図るためには予防保全的な維持管理が重要です。

予防保全の観点に基づく日常的な保守点検や計画修繕、改善事業の充実によりストックの長寿命化を図ることは、従来型の短いサイクルでの更新に比して、ライフサイクルコストの縮減にもつながるものです。

今後の公営住宅等の改善事業の実施にあたっては、対症療法型の事業から、建物の老朽化や劣化による事故、居住性の低下等を未然に防ぐ、予防保全的な改善を実施することによって、公営住宅等の長寿命化を図り、ライフサイクルコストの縮減を図ります。

加えて、点検、修繕、データ管理により、長寿命化に資する日常的な維持管理及び修繕を行ったうえで、効果的・効率的に改善事業を実施し、住宅性能の向上を図り住宅の長寿命化に取り組みます。

管理運営に関する基本方針

真に住宅に困窮する世帯への住宅供給の推進

公営住宅は公費を投入して建設され、その特性である家賃の低廉さも公費により補填されています。公営住宅法において入居者は収入基準以下であることが求められていますが、社会的公平の観点からや受益者負担の原則からみても、その家賃は適正に支払わなければなりません。また、空き家がほとんど無い状況を踏まえ、民間賃貸住宅に居住することが可能な収入超過者、家賃滞納者等に対する適切な対応が必要となっています。

これらのことから、きめの細かい入居者対応を心掛けるとともに、収入超過者に対して明け渡しの努力義務の周知や、滞納者に対して家賃の納入を求めるなど更なる対応を進めます。

地域優良賃貸住宅制度導入の検討

地域優良賃貸住宅制度は、特定優良賃貸住宅制度・高齢者向け優良賃貸住宅制度を再編し、公営住宅を補完する公的賃貸住宅制度として、既存の賃貸住宅を有効活用しながら、地域の状況に応じて対象世帯を設定する等地域の住宅事情に対応できる枠組みのもとで、住宅整備や子育て世帯、高齢者・障がい者世帯等に対する入居者の負担軽減のための助成を効果的に行う制度です。

今後、民間賃貸住宅の動向を勘案しながら長期的な視野に立ち、同制度の活用を検討します。

用途変更の検討

西町団地は、同じ住棟内に公営住宅と特定公共賃貸住宅が混在する団地ですが、特定公共賃貸住宅の入居率が低く、需要が少ないと判断されます。そのため、その一部を特定公共賃貸住宅としては用途廃止し、新たに準特優賃（公営型）として活用することとします。

事業手法の選定

活用手法の内容

ストック活用手法は、建替、改善（全面的改善・個別改善）、用途廃止及び維持管理により構成されています。

目標管理期間は、建替が公営住宅建替事業による公営住宅の耐用年限、全面的改善・個別改善は公営住宅ストック総合改善事業による改善事業実施後に引き続き管理する期間に基づくものです。

表 ４-1　目標管理期間

| 手 法 |  | 目標管理期間 |
| --- | --- | --- |
| 建替 | 耐火構造 | ７０年 |
|  | 準耐火構造、簡易耐火構造２階建 | ４５年 |
|  | 木造、簡易耐火構造平屋建 | ３０年 |
| 全面的改善 |  | 概ね３０年以上 |
| 個別改善 |  | 概ね１０年以上 |

建替

建替とは、公営住宅を除却し、その土地の全部又は一部の区域に新たに公営住宅を建設するものを指します。なお、用途廃止を行い、他の団地への統合もしくは他の利便性の高い場所に新規建設する、いわゆる移転建替を含んでいます。

建替は、耐用年限の1/2を経過した場合に行うことが出来ます。

表 ４-2　建替手法の考え方

| 現地建替 | 現行敷地において、従前入居者が入居可能な戸数を確保した上で、駐車場や児童遊園など住環境を整備でき、かつ、現行敷地内において従前入居者の移転が可能であるか既存住宅で仮住居を確保できる団地については、「現地建替」を基本として建替手法を検討する。 |
| --- | --- |
| 移転建替 | 団地規模が小さく、従前入居者が入居可能な戸数を十分確保できない場合、地形・敷地形状等から、建替を行っても駐車場や児童遊園などの住環境を形成することが困難な場合、現行敷地内において従前入居者の移転ができない又は既存住宅で仮住居を確保できない場合については、別の敷地への「移転建替」を基本として建替手法を検討する。 |

全面的改善

躯体を残して全面的又はそれに準ずる改善を行う全面的改善は、入居者の家賃負担が建替の場合と比べて安くなるメリットがあり、既存入居者が持つ負担能力への適切な対応が可能となります。

しかし、全面的改善の実施前に最適改善手法評価（躯体診断、費用対効果）を行わなければならないことから、建物の劣化状況や費用対効果分析の結果によっては全面的改善を実施できない場合があります。

＜基本的要件＞

○公営住宅等長寿命化計画に基づいて行う改善事業であること。

○建築後30年を経過したものであること。

○改善後の住宅について概ね30年以上引き続き管理する予定のものであること。

○規模増改善（増築、２戸１等）との組み合わせ可。

○住戸について空き住戸発生毎に改善を行っていく段階型、住棟又はブロック単位で一括して改善する一括型の選択を可とする。

＜改善内容＞

○改善内容として、以下の事項を全て含み、住戸については、躯体を残して全面的又はそれに準ずる改善を行うものであること（ただし耐震改修、外壁の防災安全改修等の安全性確保に係るものについては、所定の性能が満たされている場合は不要）。

表 ４-3　全面的改善の改善内容

|  | 住戸改善 | 共用部分改善 | 屋外・外構改善 |
| --- | --- | --- | --- |
| 居住性 向上型 | ・間取りの改修 ・設備改修 （給湯方式の変更、流し台及び洗面化粧台の設置） |  |  |
| 高齢者 対応型 | ・住戸内部のバリアフリー化 （一定の段差解消、手すりの設置、浴室・便所の高齢者対応改修等） | ・共用部分のバリアフリー化 （廊下、階段の一定の高齢者対応、４階以上の住棟へのＥＶ設置等） | ・屋外、外構の一定のバリアフリー化 （団地内通路の危険個所の改善等） |
| 安全性 確保 |  | ・耐震改修 ・外壁の防災安全改修等 |  |

個別改善

個別改善事業については、公営住宅ストック総合改善事業対象要綱の要件に合致するものを対象とし、劣化の状況等を踏まえ必要に応じて事業を実施します。

＜基本的要件＞

○公営住宅等長寿命化計画（必要要件への適合を確認したものに限る。）に基づいて行う改善事業であること。

○原則として平成２年度以前の予算によりに整備された既設公営住宅を対象とするものであること。

ただし、

・耐震改修については原則として昭和56年度以前の予算により整備され旧耐震基準の適用を受けたもの

・住戸改善及び共用部分改善のうち省エネルギー対策に係る改善については平成６年度以前の予算により整備されたもの

・住戸改善、共用部分改善及び屋外・外構改善のうちバリアフリー対策に係る改善及びEV設置を伴う共用部分のバリアフリー化については平成14年度以前の予算により整備されたもの

・長寿命化型、身体障がい者向けの改善及び住宅用防犯機器、地上デジタル放送対応設備、P波感知型地震時管制運転装置等の設置については予算年度を問わない

○改善後の住宅について、概ね10年以上引き続き管理するものであること。

＜改善内容＞

表 ４-4　主な改善事業のメニュー

|  | １：住戸改善 | ２：共用部分改善 | ３：屋外・外構改善 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ａ： 居住性確保 | ・間取りの改修 ・給湯設備の設置 ・電気容量のアップ ・外壁・最上階の天井等の断熱 ・開口部のアルミサッシ化 等 | ・給水方式の変更 ・断熱化対応 ・共視聴アンテナ設備設置 等 | ・雨水貯留施設の設置 ・集会所の整備・増改築 ・排水処理施設の整備 等 |
| Ｂ： 福祉対応 | ・住戸内部の段差解消 ・浴室、便所等の手摺の設置 ・浴槽、便器の高齢化対応 ・高齢者対応建具 ・流し台、洗面台更新 等 | ・廊下、階段の手摺設置 ・中層EVの設置・機能向上 ・段差の解消 ・視覚障がい者誘導用ブロック等の設置 等 | ・屋外階段の手摺の設置 ・屋外通路等の幅員確保 ・スロープの設置 ・電線の地中化 等 |
| Ｃ： 安全性確保 | ・台所の不燃化 ・避難経路の確保 ・住宅用防災警報器等の設置 ・アスベストの除去等 ・ピッキングが困難な構造の玄関扉の錠、補助錠の設置、破壊が困難なガラスへの取替、防犯上有効な箇所への面格子等の防犯建物部品の設置 等 | ・耐震改修 ・外壁落下防止改修 ・バルコニーの手摺のアルミ化 ・防火区画 ・避難設備の設置 ・アスベストの除去 ・EVかご内の防犯カメラ設置 ・地震時官制運転装置等の設置 等 | ・屋外消火栓設置 ・避難経路となる屋外通路等の整備 ・屋外通路等の照明設備の照度確保 ・ガス管の耐震性・耐食性向上 ・防犯上有効な塀、柵、垣、植栽の設置 等 |
| Ｄ： 長寿命化 | ・浴室の防水性能の向上に資する工事 ・内壁の断熱性能向上、耐久性向上に資する工事 ・配管の耐久性向上に資する工事 等 | ・躯体・屋上・外壁・配管の耐久性向上 ・避難施設の耐久性向上 等 | ・配管の耐久性・耐食性向上に資する工事 等 |

資料：国土交通省住宅局住宅総合整備課「公営住宅等長寿命化計画策定指針」平成21年３月

維持管理

点検結果、修繕周期、入居者の要望等の実態を踏まえながら、効果的・効率的に実施するものとします。

尚、修繕は以下の３区分に分類されます。

①入居者の退去に伴い公営住宅等の効率的な運用を目的に行う修繕を「入退去修繕」とします。

②団地全体の修繕で、経年変化に伴い計画的に行う大規模な修繕を「計画修繕」とします。

③それ以外の個々の入居者の日常生活に支障をきたす緊急性の高い修繕を「経常修繕」とします。

事業手法の選定フロー

公営住宅等事業手法の選定は、公営住宅等長寿命化計画策定指針（改定）（国土交通省　平成28年8月）に示された「事業手法の選定フロー」に沿って、選定を行います。

図 ４-1　事業手法の選定フロー

事業手法の判定

公営住宅等の需要見通しに基づく将来ストック量の推計【中長期】

将来人口

中標津町の総人口は、平成27年国勢調査で23,774人です。推移をみるとこれまで増加傾向にありましたが、平成27年度は減少に転じています。国立社会保障・人口問題研究所による国勢調査に基づく推計（社人研のH22国勢調査に基づく推計値）では、今後、減少が続き、平成37年23,367人、平成42年22,811人、平成47年22,159人、平成52年21,418人としています。中標津町人口ビジョンでは、将来的な出生率向上等を踏まえた目標値を設定しており、平成32年23,949人、平成37年23,767人、平成42年23,473人、平成47年23,082人、平成52年22,607人としています。

本計画においては、中標津町人口ビジョンとの整合を図ることとし、平成39年の人口を23,650人、平成49年の人口を22,890人と設定します。

表 ４-5　将来人口の想定

|  | H17 | H22 | H27 | H32 | H37 | H39 | H42 | H47 | H49 | H52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国勢調査 | 23,792 | 23,982 | 23,774 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社人研推計値) |  |  | 23,965 | 23,768 | 23,367 |  | 22,811 | 22,159 |  | 21,418 |
| 人口ビジョン |  | 23,982 | 23,994 | 23,949 | 23,767 | 23,650 | 23,473 | 23,082 | 22,890 | 22,607 |

将来一般世帯数

中標津町の一般世帯数※1は、平成27年国勢調査で10,426世帯です。推移をみると増加傾向にあります。将来一般世帯数は、「ストック推計プログラム※2」による世帯主率法で算出します。人口ビジョンによる将来人口をベースにした一般世帯数では、平成39年11,820世帯、平成49年13,600世帯となります。主世帯※3については、一般世帯数に主世帯率を乗じて算出します。平成27年国勢調査結果を勘案して主世帯率を98％と想定すると、主世帯数は以下のとおりとなります。

※1：一般世帯数＝総世帯数-施設等の世帯

※2：ストック推計プログラム：公営住宅等長寿命化計画策定指針（改定）（国土交通省平成28年８月）によるプログラム

※３:主世帯数＝持ち家・公営借家・民営借家・給与住宅に居住する世帯

表 ４-6　将来世帯数の設定

|  | 国勢調査 |  |  |  |  | 推計値 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H7 | H12 | H17 | H22 | H27 | H39 | H49 |
| 人口 | 22,326 | 23,179 | 23,792 | 23,982 | 23,774 | 23,650 | 22,890 |
| a.一般世帯 | 8,230 | 9,118 | 9,735 | 10,076 | 10,426 | 11,820 | 13,600 |
| b.主世帯率 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| c=a*b.主世帯 | 7,894 | 8,838 | 9,482 | 9,816 | 10,203 | 11,580 | 13,330 |

公的支援が必要な一般世帯数

公営住宅等の需要の見通しについては、将来人口・世帯数等の推計を基に、低い所得のために世帯構成に適した規模（最低居住水準面積）の住宅を自らの収入で確保することが出来ない借家世帯（以下「著しい困窮年収未満の世帯数」）を推計します。著しい困窮年収未満の世帯数の推計方法は、「ストック推計プログラム（国土交通省　平成28年8月）」を用いて算出することとします。

ストック推計プログラムによると、著しい困窮年収未満の世帯数は今後概ね25年の間は760～780世帯程度で安定的に推移しています。これらの世帯は、公的賃貸住宅やサービス付き高齢者向け住宅、生活保護を含む民間賃貸住宅等の活用等、町の状況に応じて公的支援を検討する必要があります。公営住宅等の管理戸数は平成29年度現在863戸（道営含む）ですが、こうした状況を踏まえ、中長期的には770戸程度まで削減することとします。

図 ４-2　著しい困窮年収未満の世帯数の推計

※ストック推計プログラムにより人口ビジョンの将来人口をベースに推計

参考：公営住宅等の需要の見通しに基づく将来のストック量の推計【中長期】について

国土交通省住宅局「公営住宅等長寿命化計画策定指針（改定）」平成28年８月より抜粋

・公営住宅等の需要の見通しの検討にあたっては、まず、将来（30年程度の中長期）の時点における世帯数等の推計を基に、公営住宅の施策対象（本来階層及び裁量階層）の世帯数を推計し、そのうち自力では最低居住面積水準を達成することが著しく困難な年収である世帯（以下「著しい困窮年収未満の世帯数」という。）を推計する。この推計手法を「ストック推計」ということとする。 ・ストック推計は、公営住宅等長寿命化計画を策定する事業主体の単位で行う。本指針と合わせて公開する「ストック推計プログラム（将来の「著しい困窮年収未満の世帯数」の推計）※」を活用されたい。 ※国土交通省国土技術政策総合研究所の技術開発によるプログラム ・ストック推計により算定される結果は、将来のある時点（目標年次）において、全ての借家（公営住宅等だけでなく民間賃貸住宅等も含めた借家）に居住する「著しい困窮年収未満の世帯数」を示すものであり、推計結果がそのまま将来の公営住宅等ストック量を示すものではない。 ・このため、公営住宅等だけでなく、公的賃貸住宅やサービス付き高齢者向け住宅、民間賃貸住宅の活用等、地域の状況に応じた「著しい困窮年収未満世帯」への対応を検討した上で、将来の公営住宅等のストック量を設定する必要がある。

目標管理戸数の算定

国勢調査における公的借家世帯は、総世帯の増加傾向にもかかわらず微減傾向にあります。総世帯については今後も増加していくことが推計されますが、公的借家世帯は、ストック推計プログラムで算定した著しい困窮年収未満の世帯数の通り、平成52年ころまでに770戸程度まで削減することとします。

このことから計画期間の平成39年は810戸程度、平成49年は790戸程度と想定します。

また、平成29年度現在、東中団地で政策空き家を行っていることもあり、町営住宅の管理戸数に対し６％程度の空き家がありますが、今後は老朽ストックの更新を推進し空き家率を減少させていくを目指します。

表 ４-7　住宅所有関係別世帯数の想定

|  |  | 国勢調査 |  |  |  |  | 推計値 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H7 | H12 | H17 | H22 | H27 | H39 | H49 |
| 主世帯 |  | 7,894 | 8,838 | 9,482 | 9,816 | 10,203 | 11,580 | 13,330 |
|  |  | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100% | 100% |
|  | 持ち家 | 4,205 | 4,824 | 5,231 | 5,376 | 5,767 | 6,600 | 7,600 |
|  |  | 53.3% | 54.6% | 55.2% | 54.8% | 56.5% | 57% | 57% |
|  | 公的借家 | 802 | 782 | 818 | 789 | 766 | 810 | 790 |
|  |  | 10.2% | 8.8% | 8.6% | 8.0% | 7.5% | 7% | 6% |
|  | 民借、給与 | 2,887 | 3,232 | 3,433 | 3,651 | 3,670 | 4,170 | 4,940 |
|  |  | 36.6% | 36.6% | 36.2% | 37.2% | 36.0% | 36% | 37% |

1次判定

1次判定は、以下の２段階の検討から事業手法を仮設定します。

団地敷地の現在の立地環境等の社会的特性を踏まえた管理方針

社会的特性に係る現在の評価に基づき、団地の将来的な管理方針を判定します。

■検討内容（判定基準）

（需要） ・入居率（政策空き家を除く）が85％未満の場合、需要が低いと判定します。 （効率性） ・団地敷地の用途地域が第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は用途地域外の場合、高度利用の可能性が低いため、建替事業の効率性が低いとします。 （立地） ・まちなか居住推進ゾーン内及び隣接地にない場合は、公営住宅等として適さないと判定します。 ・災害危険区域内等にある場合は、公営住宅等として適さないと判定します。

上記３項目のうち全てが活用に適する場合は「継続管理する団地」とし、それ以外を「継続管理について判断を留保する団地」とします。

表 ４-8　「a．団地敷地の現在の立地環境等の社会的特性を踏まえた管理方針」検討結果

| 団地名 | 検討内容 |  |  |  |  | 判定結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 需要 |  | 効率性 |  | 立地 |  |
| あずまグリーン | 〇 | 95.5% | 〇 | ２中高、準住居 | × | 継続管理について判断を留保する団地 |
| 旭第２ | ○ | 97.4% | ○ | ２中高、２住 | ○ | 継続管理する団地 |
| 宮下 | 〇 | 87.1% | ○ | ２中高 | ○ | 継続管理する団地 |
| 宮下高台 | 〇 | 100.0% | ○ | ２中高 | ○ | 継続管理する団地 |
| 泉 | ○ | 96.9% | ○ | ２中高 | × | 継続管理について判断を留保する団地 |
| 東中 | 〇 | 100.0% | × | ２低 | × | 継続管理について判断を留保する団地 |
| 西町（公住） | ○ | 94.7% | × | ２低 | × | 継続管理について判断を留保する団地 |
| 西町（特公賃） | 〇 | 10.0% | × | ２低 | × | 継続管理について判断を留保する団地 |
| 計根別 | × | 82.0% | × | 用途地域外 | × | 継続管理について判断を留保する団地 |
| 旭ふれあい | ○ | 100.0% | ○ | 準工業 | ○ | 継続管理する団地 |

図 ４-3　まちなか居住ゾーンの設定

住棟の現在の物理的特性による改善の必要性・可能性

住棟の現在の物理的特性を評価し、住棟の改善の必要性や可能性を判定します。

■検討内容（判定基準）

（躯体の安全性） ・昭和56年の建築基準法施行令（新耐震基準）に基づき設計・施工された住棟については耐震性を有するものとします。 ・新耐震基準に基づかない住棟で、既に診断を行い耐震性が確認されたもの等については耐震性を有するものとし、耐震診断未実施の住宅については、耐震診断により耐震性の有無を確認します。 ・簡易耐火構造の場合は、壁で荷重を支える構造特性から耐力壁の量や配置が適切であるとして、耐震性を有しているものとします。 ・耐震性に問題がある場合は、耐震改修実施の可能性を評価します。 （避難の安全性の判定） ・設計図書により二方向避難、防火区画の確保の状況を判定します。 ・確保されていない住棟については、改善による二方向避難及び防火区画確保の可能性を評価します。 （居住性の判定：躯体の安全性及び避難の安全性に問題がない場合） ・以下の項目について居住性の現状を評価します。改善の必要性を評価します。 ・住戸面積：30㎡以上 ・バリアフリー性:：住戸内高齢化対応 ・住戸内設備：浴室・浴槽あり、3箇所給湯設置 ・居住性に課題がある場合、改善の必要性を判定します。

上記の検討項目から、次のフローに示す4区分に分類します。

図 ４-4　「 b．住棟の現在の物理的特性による改善の必要性・可能性」検討フロー

躯体・避難の安全性に係る改善の必要性

躯体・避難の安全性に係る改善の可能性

必要

不要

可能

不可能

| 優先的な対応が必要 （改善可能） |  | 優先的な対応が必要 （改善不可能） |
| --- | --- | --- |
| （該当なし） |  | （該当なし） |

居住性に係る

改善の必要性

必要

不要

| 改善不要 |  |  | 改善が必要 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ・旭第２（耐火） ・泉 ・西町（公住） ・西町（特公賃） ・計根別 ・旭ふれあい | 76戸 96戸 38戸 10戸 50戸 24戸 |  | ・あずまグリーン ・旭第２（簡二） ・宮下 ・宮下高台 ・東中 | 112戸 12戸 70戸 48戸 202戸 |
| 計 | 294戸 |  | 計 | 444戸 |

表 ４-9　「b．住棟の現在の物理的特性による改善の必要性・可能性」検討結果

| 団地名 | 構造 | 建設年度 | 棟数 | 戸数 | 躯体 |  | 避難 | 居住性 |  |  | 判定結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 新旧 | 安全性 | 安全性 | 設備 |  | 住戸内手摺 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 浴槽 | 給湯 |  |  |
| あずまグリーン | 耐火 | H元～4 | 7 | 112 | 新 | ○ | ○ | 〇 | 〇 | × | 改善必要 |
| 旭第２ | 簡二 | S59 | 1 | 12 | 新 | ○ | ○ | 〇 | × | × | 改善必要 |
|  | 耐火 | H24～29 | 7 | 76 | 新 | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 改善不要 |
| 宮下 | 簡平 | S49～60 | 11 | 46 | 新旧 | ○ | ○ | × | × | × | 改善必要 |
|  | 簡二 | S56,60 | 2 | 24 | 新旧 | ○ | ○ | △ | × | × | 改善必要 |
| 宮下高台 | 簡二 | S61～63 | 5 | 48 | 新 | ○ | ○ | 〇 | × | × | 改善必要 |
| 泉 | 耐火 | H7～13 | 6 | 96 | 新 | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 改善不要 |
| 東中 | 簡平、簡二 | S51～59 | 50 | 202 | 新旧 | ○ | ○ | × | × | × | 改善必要 |
| 西町（公住） | 耐火 | H15,16 | 2 | 38 | 新 | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 改善不要 |
| 西町（特公賃） |  |  |  | 10 | 新 | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 改善不要 |
| 計根別 | 準耐 | H5～17 | 9 | 50 | 新 | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 改善不要 |
| 旭ふれあい | 耐火 | H23 | 3 | 24 | 新 | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 改善不要 |

１次判定結果

「a．団地敷地の現在の立地環境等の社会的特性を踏まえた管理方針」及び「 b．住棟の現在の物理的特性による改善の必要性・可能性」の検討結果を総合的に勘案し、事業手法を仮設定します。

図 ４-5　１次判定結果：事業手法の仮設定

|  |  | b．住棟の現在の物理的特性による改善の必要性・可能性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 改善不要 |  |  | 改善が必要 |  |  | 優先的な対応が必要 （改善可能） |  |  | 優先的な対応が必要 （改善不可能） |  |  |
| a．団地敷地の現在の立地環境等の社会的特性を踏まえた管理方針 | 継続管理する団地 | 維持管理 |  |  | 改善、又は建替 |  |  | 優先的な改善、 又は優先的な建替 |  |  | 優先的な建替 |  |  |
|  |  | ・旭第２（耐火） | 7棟 | 76戸 | ・旭第２（簡二） | 1棟 | 12戸 | （該当なし） |  |  | （該当なし） |  |  |
|  |  | ・旭ふあれあい | 3棟 | 24戸 | ・宮下 | 13棟 | 70戸 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ・宮下高台 | 5棟 | 48戸 | Ａグループ |  |  |  |  |  |
|  |  | 計 | 10棟 | 100戸 | 計 | 19棟 | 130戸 |  |  |  |  |  |  |
|  | 継続管理について判断を留保する団地 | 維持管理、又は用途廃止 |  |  | 改善、建替、又は用途廃止 |  |  | 優先的な改善、 優先的な建替、又は 優先的な用途廃止 |  |  | 優先的な建替、又は 優先的な用途廃止 |  |  |
|  |  | ・泉 | 6棟 | 96戸 | ・あずまグリーン | 7棟 | 112戸 | （該当なし） |  |  | （該当なし） |  |  |
|  |  | ・西町（公住） | 2棟 | 38戸 | ・東中 | 50棟 | 202戸 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・西町（特公賃） |  | 10戸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・計根別 | 9棟 | 50戸 |  |  |  |  | Bグループ |  |  |  |  |
|  |  | 計 | 17棟 | 194戸 | 計 | 57棟 | 314戸 |  |  |  |  |  |  |

上記の検討結果の関係から事業手法を仮設定できない場合として以下の２つのグループが挙げられます。

・Aグループ

「継続管理する団地」のうち、「優先的な対応が必要（改善可能）」又は「改善が必要」と評価された住棟については、改善か建替かの判断が留保されます。

そこで２次判定を実施し、「優先的な改善・建替」又は「改善・建替」の事業手法の仮設定を行います。

・Bグループ

「継続管理について判断を留保する団地」については、２次判定において、将来にわたって「継続管理する団地」か、建替を前提とせず「当面管理する団地」か等を改めて判定します。

２次判定

２次判定では、1次判定において事業手法・管理方針の判断を留保した団地・住棟を対象（A・Bグループ）として、以下の２段階の検討から事業手法を仮設定します。

LCC比較や当面の建替事業量の試算を踏まえた事業手法の仮設定

（１次判定：Aグループが対象）

１次判定において、Aグループと判定された19棟130戸については、ライフサイクルコスト（LCC）の比較により、改善又は建替の事業手法を選定します。

■検討内容（判定基準）

・対象住棟が改善事業を実施する場合と建替事業を実施する場合のライフサイクルコスト（LCC）を比較し、建替事業を実施する方がLCCを縮減できる場合に、事業手法を建替と仮設定します。

〈ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）算出の基本的な考え方〉

LCCの算出方法については、「公営住宅等長寿命化計画策定指針（改定）（国土交通省住宅局住宅総合整備課　平成28年8月）」で示された方法及び「LCC算定プログラム」を用いることとします。

LCC算出の基本的な考えは以下のとおりです。

ＬＣＣ＝（建設費＋改善費＋修繕費＋除却費）　　〔単位 千円/棟・年〕

・建設費：当該住棟の建設時点に投資した建設工事費

・改善費：想定される管理期間における改善工事費の見込み額から修繕費相当額を控除（改善事業を実施することにより不要となる修繕費を控除）した額（※）

・修繕費：管理期間における修繕工事費の見込み額（※）。

・除却費：想定される管理期間が経過した後の除却工事費の見込み額（※）

※現時点以後、将来に発生するコスト（将来の改善費、修繕費、除却費）については、社会的割引率（４％）を適用して現在価値化する。

LCC算出の結果、対象の19棟130戸は、全て簡易耐火構造で延命化が困難なため、仮設定は「建替」とします。

表 ４-10　２次判定「ａ．LCCを踏まえた事業手法の仮設定」検討結果

| 団地名 | 構造 | 建設年度 | 棟数 | 戸数 | 判定結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 旭第２ | 簡二 | S59 | 1 | 12 | 建替 |
| 宮下 | 簡平、簡二 | S49～60 | 13 | 70 | 建替 |
| 宮下高台 | 簡二 | S61～63 | 5 | 48 | 建替 |

将来のストック量を踏まえた事業手法の仮設定（１次判定：Bグループが対象）

１次判定において、Bグループと判定された74棟508戸については、ストック推計を踏まえて「継続管理する団地」とするか、将来的な用途廃止を想定する「当面管理する団地（建替を前提としない）」とするかの判定を行ったうえで、事業手法を仮設定します。

■検討内容（判定基準）

・対象住棟について、需要、効率性、立地等を勘案し、将来的な活用にあたって建替の必要性から「継続管理する団地」又は「当面管理する団地（建替を前提としない）」を定めます（判定①）。 ・「当面管理する団地（建替を前提としない）」と判定され「改善が必要」である団地・住棟のうち、既に耐用年数を経過している住棟については「用途廃止」をします（判定②）。 ・「継続管理する団地」と判定された団地については、判定①で建替の必要性があると判定されていることから、既に耐用年数を経過している住棟がある場合は「建替」とします（判定②）。

表 ４-11　２次判定「 b．将来のストック量を踏まえた事業手法の仮設定」検討結果

| 団地名 | 構造 | 建設年度 | 棟数 | 戸数 | 建替の必要性 | 判定① | H29末 耐用年数 | 判定② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| あずま グリーン | 耐火 | H元～4 | 7 | 112 | 耐用年数まで残30年以上、現時点で建替の必要性なし | 当面管理する団地 | - | 改善し当面維持管理 |
| 泉 | 耐火 | H7～13 | 6 | 96 | 耐用年数まで残30年以上、現時点で建替の必要性なし | 当面管理する団地 | - | 当面維持管理 |
| 東中 | 簡平 簡二 | S51～59 | 50 | 202 | 本来は移転だが、現団地に住み続けたい入居者が多いため、戸数を削減し現地建替 | 継続管理する団地 | 経過 | 戸数を削減し建替 |
| 西町 | 耐火 | H15,16 | 2 | 48 | 耐用年数まで残30年以上、現時点で建替の必要性なし | 当面管理する団地 | - | 当面維持管理 |
| 計根別 | 準耐 | H5～17 | 9 | 50 | 特になし | 当面管理する団地 | - | 当面維持管理 |

以上から、事業手法の仮設定は次のとおりです。

図 ４-6　事業手法の仮設定（１・２次判定）

| 新規 整備 |  |  | 改善不要 |  |  | 改善が必要 |  |  | 優先的な対応が必要（改善可能） |  |  | 優先的な対応が必要（改善不可能） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 継続管理する団地 | 維持管理 |  |  | 改善 |  |  | 優先的な改善 |  |  | 優先的な建替 |  |  |
|  |  |  | ・旭第２（耐火） | 7棟 | 76戸 |  |  |  | （該当なし） |  |  | （該当なし） |  |  |
|  |  |  | ・旭ふあれあい | 3棟 | 24戸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 建替 |  |  | 優先的な建替 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ・旭第２（簡二） | 1棟 | 12戸 | （該当なし） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ・宮下 | 13棟 | 70戸 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ・宮下高台 | 5棟 | 48戸 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 計 | 10棟 | 100戸 | 計 | 19棟 | 130戸 |  |  |  |  |  |  |
| （該当なし） |  | 当面管理する団地（建替を前提としない） | 当面維持管理止 |  |  | 改善し当面維持管理 |  |  | 優先的に改善し 当面維持管理 |  |  | 優先的な用途廃止 |  |  |
|  |  |  | ・泉 | 6棟 | 96戸 | ・あずまグリーン | 7棟 | 112戸 | （該当なし） |  |  | （該当なし） |  |  |
|  |  |  | ・西町 | 2棟 | 48戸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ・計根別 | 9棟 | 50戸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 17棟 | 194戸 | 計 | 7棟 | 112戸 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用途廃止 |  |  | 建替 |  |  | 優先的な用途廃止 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （該当なし） |  |  | ・東中 | 50棟 | 202戸 | （該当なし） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 計 | 50棟 | 202戸 |  |  |  |  |  |  |

表 ４-12　事業手法の仮設定（１・２次判定　団地別）

| 種別 | 団地名 | 構造 | 建設年度 | 棟数 | 戸数 | 事業手法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公営 | あずまグリーン | 耐火 | H元～4 | 7 | 112 | 改善 |
|  | 旭第２ | 簡二 | S59 | 1 | 12 | 建替 |
|  |  | 耐火 | H24～29 | 7 | 76 | 維持管理 |
|  | 宮下 | 簡平、簡二 | S49～60 | 13 | 70 | 建替 |
|  | 宮下高台 | 簡二 | S61～63 | 5 | 48 | 建替 |
|  | 泉 | 耐火 | H7～13 | 6 | 96 | 当面維持管理 |
|  | 東中 | 簡平、簡二 | S51～59 | 50 | 202 | 建替 |
|  | 西町 | 耐火 | H15,16 | 2 | 38 | 当面維持管理 |
|  | 計根別 | 準耐火 | H5～17 | 9 | 50 | 当面維持管理 |
|  | 旭ふあれあい | 耐火 | H23 | 3 | 24 | 維持管理 |
| 特公賃 | 西町 | 耐火 | H15,16 |  | 10 | 当面維持管理 |
| 合計 |  |  |  | 103 | 738 |  |

３次判定

3次判定では、1次・2次判定を踏まえて、団地・住棟単位での集約・再編等の可能性、事業費の試算や長期的な管理の見通しについて検討をした上で、計画期間内に実施する事業手法を決定します。

集約・再編等の可能性を踏まえた団地・住棟の事業手法の再判定

1次・2次判定を踏まえて、周辺の再編等の検討対象となり得る団地や、異なる事業手法に判定された住棟が混在する団地については、効率的な事業の実施のため、必要に応じて事業手法の再判定をします。

■検討内容（判定基準）

【団地単位での効率的活用に関する検討】 ・異なる事業手法の住棟が混在する旭第２については、より効率的な事業実施が可能となる場合、ｂ「事業費の試算及び事業実施時期の調整検討」により事業実施時期の調整が可能となる場合は事業手法の再判定を行います。 【集約・再編等の可能性に関する検討】 ・宮下団地、宮下高台団地については、隣接する団地であり、１・２次判定結果が「建替」となっていることから、一体的な建替えを行うこととします。

事業費の試算及び事業実施時期の調整検討

中長期的な期間（30年）のうちに想定される事業等に係る事業費を試算し、事業量及び事業費が偏在しないよう実施時期を調整し、各事業の実施時期を決定します。

■検討内容（判定基準）

【事業費の試算】 ・中長期的な期間（30年間（平成29～58年度））における改善事業、建替事業、用途廃止事業にかかる費用を試算します。 【事業実施時期の調整】 ・一定の時期に事業費が集中するなど円滑に事業を実施することが困難と判断される場合等は実施時期を調整し、事業実施時期や年度別事業費を決定します。 ⇒・建替えと判定された宮下、宮下高台、東中については、老朽化の著しい東中から事業を開始し、宮下高台については、次期計画以降に実施するなど事業実施時期を調整します。 ・平成29年度現在、実施設計中でH30整備予定の泉団地24戸は、前回計画からの継続として見込むこととします。 ・改善事業においては、原則、建設年代順に実施しますが、平成29年度時点の劣化度状況や予防保全的な観点等から早期に改善すべき住棟については、本計画期間に実施する等の調整を行います。 ⇒・耐火構造で最もあずまグリーンについては、本計画期間で外壁・屋上防水改修などの予防保全による改善事業を実施し、住宅の長寿命化を図ります。

長期的な管理の見通しの作成

3次判定「b．事業費の試算及び事業実施時期の調整検討」で決定した事業実施時期を基に、平成30～59年度までの長期的な管理の見通しを作成します。

■検討内容（判定基準）

・全団地・住棟を対象として、平成30～59年度までの長期的な管理の見通しを示します。 ・長期的な管理の見通しは、各団地・住棟の供用期間、事業（改善、建替え、用途廃止）の実施時期、平成59年度末の管理戸数、概算事業費を示します。 ・長期的な管理の見通しは、今後、本計画の見直しに合わせて社会情勢の変化、進捗状況等から見直すこととします。

長期的な管理の見通しとしては、構想期間（概ね20年後）までに建替え・用途廃止などによる簡易耐火構造の解消を行い、その間、準耐火、耐火構造、木造の適切な改善を行います。

図 ４-7　長期的な管理の見通し

表 ４-13　長期的な管理の見通し

| 団地名 | 構造 | 建設年度 | Ｈ29 |  | 供用期間 | 事業実施時期 |  |  |  | Ｈ59 戸数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 棟数 | 戸数 |  | 建替え | 改善 | 用途廃止 | 用途変更 |  |
| あずまグリーン | 耐火 | H元～4 | 7 | 112 | 70 |  | 計画期間 |  |  | 112 |
| 旭第２ | 簡二 | S59 | 1 | 12 |  |  | 計画期間 |  | 構想期間 | 0 |
|  | 耐火 | H24～29 | 7 | 76 | 70 |  | 構想以降 |  |  | 76 |
| 宮下 | 簡平、簡二 | S49～60 | 13 | 70 |  | 計画期間 |  |  |  | 68 |
| 宮下高台 | 簡二 | S61～63 | 5 | 48 |  | 構想期間 |  |  |  | 48 |
| 泉 | 耐火 | H7～13 | 6 | 96 | 70 |  | 構想期間 |  |  | 96 |
|  | 木造※ |  |  |  | 30 | 計画期間 |  |  |  | 24 |
| 東中 | 簡平、簡二 | S51～59 | 50 | 202 |  | 計画期間 |  |  |  | 128 |
| 西町 | 耐火 | H15,16 | 2 | 48 | 70 |  | 構想期間 |  |  | 48 |
| 計根別 | 準耐火 | H5～17 | 9 | 50 |  | 構想以降 | 計画期間 |  |  | 20 |
| 旭ふあれあい | 耐火 | H23 | 3 | 24 | 70 |  | 構想以降 |  |  | 24 |
| 公営住宅等 計 |  |  | 103 | 738 |  |  |  |  |  | 644 |

※注：泉団地の木造24戸は平成29年度現在、実施設計中で平成30年度に整備予定

計画期間における事業手法の決定

3次判定「c．長期的な管理の見通し」で定めた長期的な管理の見通しに基づき、本計画期間内に実施を予定する事業を決定します。

■検討内容（判定基準）

・3次判定「c．長期的な管理の見通し」で定めた長期的な管理の見通しに基づき、本計画期間内に改善を実施する住棟について、改善項目や効率性等から個別改善か全面的改善にするか判断します。 ・個別改善については、該当する改善メニュー（安全性確保型、長寿命化型、福祉対応型、居住性向上型）を判断します。

以上から、本計画期間内の事業手法は次のとおりであり、建替えが272戸、個別改善（居住性向上型、福祉対応、長寿命化型）が210戸、維持管理が256戸となります。

表 ４-14　3次判定結果

| 活用手法 | 管理主体 | 団地名 | 種別 | 構造 | 建設年度 | 現況戸数 | 将来戸数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建替え | 町営 | 泉 | 公住 |  |  |  | 24 |
|  |  | 東中 | 公住 | 簡平、簡二 | S51～59 | 202 | 128 |
|  |  | 宮下 | 公住 | 簡平、簡二 | S49,50,56,60 | 70 | 68 |
|  |  | 小計 |  |  |  | 272 | 220 |
| 個別改善 | 町営 | あずまグリーン | 公住 | 耐火 | H1～4 | 112 | 112 |
|  |  | 宮下高台 | 公住 | 簡二 | S61～63 | 48 | 48 |
|  |  | 計根別 | 公住 | 準耐平、準耐二 | H5～17 | 50 | 50 |
|  |  | 小計 |  |  |  | 210 | 210 |
| 維持管理 | 町営 | 旭第２ | 公住 | 簡二、耐火 | S59,H24～27,29 | 88 | 88 |
|  |  | 泉 | 公住 | 耐火 | H7～9,11～13 | 96 | 96 |
|  |  | 西町 | 公住 | 耐火 | H15,16 | 38 | 38 |
|  |  |  | 特公賃 | 耐火 | H15,16 | 10 | 10 |
|  |  | 旭ふれあい | 公住 | 耐火 | H23 | 24 | 24 |
|  |  | 小計 |  |  |  | 256 | 256 |
|  | 道営 | 泉中央 | 公住 | 耐火 | H5,6 | 54 | 54 |
|  |  | 白樺 | 公住 | 簡二 | S63,H1,2 | 40 | 40 |
|  |  | さかえ | 公住 | 耐火 | H22 | 31 | 31 |
|  |  | 小計 |  |  |  | 125 | 125 |
|  | 中計 |  |  |  |  | 381 | 381 |
| 合計 |  |  |  |  |  | 863 | 811 |